Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг»

(АО «ЭР-ТелекомХолдинг»)

Уважаемый Участник!

АО "ЭР-Телеком Холдинг" (далее – Организатор) информирует о проведении закупочной процедуры.

1. Информация об организаторе и особенности проведения:

| Информация о внесенных изменениях | 1. Продлен прием предложений в лоте №15 Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Республике Марий-Эл до 22.04.2025 до 16:00 МСК 2. Вся документация сохранена без изменений |
| --- | --- |
| Информация об Организаторе и место нахождения | АО "ЭР-Телеком Холдинг" 5902202276 Российская Федерация, 614066, г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 111 к.2 |
| Контактное лицо Организатора | Тудвасев Денис Алексеевич, тел.: +7 (342) 246-22-33, e-mail: denis.tudvasev@dom.ru |
| Способ закупочной процедуры | Запрос коммерческих предложений в электронной форме |
| Условия участия | Участие доступно только участникам, зарегистрированным на Портале закупок и подавшим заявку на аккредитацию. |
| Способ подачи заявок на участие | В электронном виде на площадке |
| Способ подачи запросов на разъяснения | В электронном виде на площадке |

2. Информация о лотах закупочной процедуры:

| Лот | Предмет | Начальная максимальная цена, без НДС |
| --- | --- | --- |
| Лот №1 | Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Алтайском крае | 32 826 778.73 RUB |
| Лот №2 | Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Волгоградской области | 24 836 528.67 RUB |
| Лот №3 | Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Воронежской области | 2 550 720.72 RUB |
| Лот №4 | Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Иркутской области | 9 327 143.39 RUB |
| Лот №5 | Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Краснодарском крае | 38 484 907.96 RUB |
| Лот №6 | Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Красноярском крае | 11 636 199.02 RUB |
| Лот №7 | Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Курганской области | 4 573 981.81 RUB |
| Лот №8 | Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Курской области | 2 893 139.00 RUB |
| Лот №9 | Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Липецкой области | 4 460 939.19 RUB |
| Лот №10 | Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Нижегородской области | 6 936 628.59 RUB |
| Лот №11 | Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Омской области | 4 059 820.15 RUB |
| Лот №12 | Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Оренбургской области | 1 350 395.27 RUB |
| Лот №13 | Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Пензенской области | 21 119 194.92 RUB |
| Лот №14 | Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Пермском крае | 9 291 450.31 RUB |
| Лот №15 | Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Республике Марий-Эл | 1 708 468.94 RUB |
| Лот №16 | Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Республике Удмуртия | 3 872 774.34 RUB |
| Лот №17 | Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Ростовской области | 11 814 841.51 RUB |
| Лот №18 | Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Рязанской области | 9 326 993.71 RUB |
| Лот №19 | Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Самарской области | 24 490 487.50 RUB |
| Лот №20 | Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Саратовской области | 24 642 622.95 RUB |
| Лот №21 | Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Тверской области | 4 538 277.66 RUB |
| Лот №22 | Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Тульской области | 3 280 228.82 RUB |
| Лот №23 | Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Тюменской области | 5 770 066.24 RUB |
| Лот №24 | Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Ульяновской области | 5 466 074.72 RUB |
| Лот №25 | Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Челябинской области | 397 570.86 RUB |
| Лот №26 | Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Ярославской области | 2 367 809.92 RUB |

Лот №1. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Алтайском крае.

| Содержание лота | В соответствии с Приложением №1 |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена, без НДС | 32 826 778.73 RUB |
| Особенности проведения закупочной процедуры | Лотовая |
| Сроки подачи заявок на участие | Дата начала приема заявок: 21.03.2025 15:00 МСК Дата завершения приема заявок: 31.03.2025 16:00 МСК Рассмотрение Заявок: Подведение итогов: |
| Срок действия договора | 12 (Двенадцать) календарных месяцев с даты подписания договора или до исчерпания суммы договора в зависимости от того, что наступит позднее. Проекты договоров (Приложения №6, №7 и №8 к настоящему Извещению). |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с документацией. |
| Условия поставки | В соответствии с документацией. |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с момента подписания договора. Сроки выполнения работ для конкретных видов работ: B2C: П. 5.1. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п. 2.1.1. не позднее, чем за 12 часов до планового времени начала выполнения Работ (далее - Заявки на подключение). Заявки по подключению Клиентов должны быть выполнены в конкретное дата и время, указанное в Заявке, но в любом случае в течение 72 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении) согласно настоящего пункта. П. 5.2. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п.2.1.2 не позднее, чем за 1 час до планового времени начала выполнения Работ (далее – Сервисные заявки). Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 настоящего Договора, должны быть выполнены в течение 48 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении - уведомление) согласно настоящему пункту. B2B: П. 5.1. договора: Заявки по подключению Клиентов в п 2.1.1 должны быть выполнены в течение 36 рабочих часов с момента направления заявки в веб интерфейс. П. 5.2. договора: Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 Договора, должны быть выполнены в течение 4 ч. ЭС: • Магистральных ВОЛС (МС) в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Распределительных ВОЛС (РС) в срок: не более 12 (Двенадцати) часов; • Выносов ВОЛС в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Электропитание объектов ГУТС: не более 8 часов; |
| Условия оплаты | B2C: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ при условии подписания Сторонами Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к настоящему договору, Ежемесячного Отчета об оказанном платном Сервисе, Отчета о переданных посредством Web-интерфейса заявках по программе потребительского кредитования и получения Заказчиком счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством. ЭС: Оплата принятых Заказчиком работ по Договору производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания обеими Сводного Акта выполненных работ Приложение №5, Ведомости использования оборудования Заказчика Приложение №10, Сводного отчета об использовании оборудования Заказчика Приложение №12 и при условии получения счета, счет-фактуры Подрядчика. |
| Квалификационные требования к участнику | 1. Наличие опыта исполнения обязательств по аналогичным Договорам за последние 2 года; Примечание: под аналогичными договорами понимаются работы: - Работы по подключению Клиентов; - Работы по сервисному обслуживанию Клиентов; - Работы по модернизации портовой емкости; - Работы по устранению повреждений, - Работы выполнению планово-профилактических работ, - Работы техническому обслуживанию на ГУТС 2. Наличие собственного или арендуемого помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона, для хранения оборудования, выдаваемого заказчиком или демонтированного не менее 100 кв.м. 3. Наличие материальной базы, инструментов и оборудования у специалистов (подробнее в Приложении №10 к настоящему Извещению); 4. Наличие автомобильного транспорта в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 5. Наличие спецтехники (автовышки) в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 6. Наличие квалифицированных сотрудников, необходимых для полного и своевременного предоставления услуг в соответствии с условиями настоящего запроса, с указанием роли (технический директор, руководитель, монтажник, инженер и т.д.) 7. Уровень подготовки профильных специалистов: высшее, среднее специальное техническое; 8. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском к работам на высоте не ниже 2 группы (действующее) 9. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском на 3 группу по электробезопасности (действующее) |
| Дополнительные условия и требования | 1. Цены на Работы установлены в рублях РФ и являются окончательными и неизменными в течение срока действия договора, включают в себя все издержки Подрядчика связанные с исполнением договора. 2. Объемы работ являются ориентировочными, уточняются техническим заданием. 3. Организатор запроса коммерческих предложений оставляет за собой право объявить Переторжку. Количество Переторжек остается на усмотрение Организатора. 4. Подтверждение наличия предоставленной информации о складах/машинах/персонала/инструмента согласно предоставленной информации, в требованиях к участникам - подтверждается выездным аудитом на площадку Подрядной Организации по желанию Организатора закупки! 5. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса коммерческих предложений в электронной форме либо от его результатов, а также вправе отказаться от заключения договора в любое время проведения настоящей закупочной процедуры вплоть момента до заключения договора. |
| Требования к составу заявки на участие в лоте | 1. Коммерческое предложение (Приложение №3 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 2. Расценки (Приложение №4 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 3. Заполненная форма «Анкета для заполнения участником» в сканированном виде с подписью и печатью. (Приложение №9 к настоящему Извещению). 4. Копии актов выполненных работ. 5. Выписка ЕГРН или договор аренды помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона площадью не менее 100 кв.м. 6. ПТС или СТС или действующий договор аренды на автомобильный транспорт. 7. ПТС или СТС или действующий договор аренды на спецтехнику. 8. Копии действующих удостоверений с допуском к работам на высоте на 3 (Три) человека. 9. Копии действующих удостоверений на 3 группу по электробезопасности на 3 (Три) человека. |

Лот №2. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Волгоградской области.

| Содержание лота | В соответствии с Приложением №1 |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена, без НДС | 24 836 528.67 RUB |
| Особенности проведения закупочной процедуры | Лотовая |
| Сроки подачи заявок на участие | Дата начала приема заявок: 21.03.2025 15:00 МСК Дата завершения приема заявок: 31.03.2025 16:00 МСК Рассмотрение Заявок: Подведение итогов: |
| Срок действия договора | 12 (Двенадцать) календарных месяцев с даты подписания договора или до исчерпания суммы договора в зависимости от того, что наступит позднее. Проекты договоров (Приложения №6, №7 и №8 к настоящему Извещению). |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с документацией. |
| Условия поставки | В соответствии с документацией. |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с момента подписания договора. Сроки выполнения работ для конкретных видов работ: B2C: П. 5.1. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п. 2.1.1. не позднее, чем за 12 часов до планового времени начала выполнения Работ (далее - Заявки на подключение). Заявки по подключению Клиентов должны быть выполнены в конкретное дата и время, указанное в Заявке, но в любом случае в течение 72 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении) согласно настоящего пункта. П. 5.2. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п.2.1.2 не позднее, чем за 1 час до планового времени начала выполнения Работ (далее – Сервисные заявки). Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 настоящего Договора, должны быть выполнены в течение 48 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении - уведомление) согласно настоящему пункту. B2B: П. 5.1. договора: Заявки по подключению Клиентов в п 2.1.1 должны быть выполнены в течение 36 рабочих часов с момента направления заявки в веб интерфейс. П. 5.2. договора: Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 Договора, должны быть выполнены в течение 4 ч. ЭС: • Магистральных ВОЛС (МС) в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Распределительных ВОЛС (РС) в срок: не более 12 (Двенадцати) часов; • Выносов ВОЛС в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Электропитание объектов ГУТС: не более 8 часов; |
| Условия оплаты | B2C: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ при условии подписания Сторонами Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к настоящему договору, Ежемесячного Отчета об оказанном платном Сервисе, Отчета о переданных посредством Web-интерфейса заявках по программе потребительского кредитования и получения Заказчиком счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством. B2B: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ, Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к договору. ЭС: Оплата принятых Заказчиком работ по Договору производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания обеими Сводного Акта выполненных работ Приложение №5, Ведомости использования оборудования Заказчика Приложение №10, Сводного отчета об использовании оборудования Заказчика Приложение №12 и при условии получения счета, счет-фактуры Подрядчика. |
| Квалификационные требования к участнику | 1. Наличие опыта исполнения обязательств по аналогичным Договорам за последние 2 года; Примечание: под аналогичными договорами понимаются работы: - Работы по подключению Клиентов; - Работы по сервисному обслуживанию Клиентов; - Работы по модернизации портовой емкости; - Работы по устранению повреждений, - Работы выполнению планово-профилактических работ, - Работы техническому обслуживанию на ГУТС 2. Наличие собственного или арендуемого помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона, для хранения оборудования, выдаваемого заказчиком или демонтированного не менее 100 кв.м. 3. Наличие материальной базы, инструментов и оборудования у специалистов (подробнее в Приложении №10 к настоящему Извещению); 4. Наличие автомобильного транспорта в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 5. Наличие спецтехники (автовышки) в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 6. Наличие квалифицированных сотрудников, необходимых для полного и своевременного предоставления услуг в соответствии с условиями настоящего запроса, с указанием роли (технический директор, руководитель, монтажник, инженер и т.д.) 7. Уровень подготовки профильных специалистов: высшее, среднее специальное техническое; 8. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском к работам на высоте не ниже 2 группы (действующее) 9. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском на 3 группу по электробезопасности (действующее) |
| Дополнительные условия и требования | 1. Цены на Работы установлены в рублях РФ и являются окончательными и неизменными в течение срока действия договора, включают в себя все издержки Подрядчика связанные с исполнением договора. 2. Объемы работ являются ориентировочными, уточняются техническим заданием. 3. Организатор запроса коммерческих предложений оставляет за собой право объявить Переторжку. Количество Переторжек остается на усмотрение Организатора. 4. Подтверждение наличия предоставленной информации о складах/машинах/персонала/инструмента согласно предоставленной информации, в требованиях к участникам - подтверждается выездным аудитом на площадку Подрядной Организации по желанию Организатора закупки! 5. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса коммерческих предложений в электронной форме либо от его результатов, а также вправе отказаться от заключения договора в любое время проведения настоящей закупочной процедуры вплоть момента до заключения договора. |
| Требования к составу заявки на участие в лоте | 1. Коммерческое предложение (Приложение №3 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 2. Расценки (Приложение №4 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 3. Заполненная форма «Анкета для заполнения участником» в сканированном виде с подписью и печатью. (Приложение №9 к настоящему Извещению). 4. Копии актов выполненных работ. 5. Выписка ЕГРН или договор аренды помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона площадью не менее 100 кв.м. 6. ПТС или СТС или действующий договор аренды на автомобильный транспорт. 7. ПТС или СТС или действующий договор аренды на спецтехнику. 8. Копии действующих удостоверений с допуском к работам на высоте на 3 (Три) человека. 9. Копии действующих удостоверений на 3 группу по электробезопасности на 3 (Три) человека. |

Лот №3. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Воронежской области.

| Содержание лота | В соответствии с Приложением №1 |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена, без НДС | 2 550 720.72 RUB |
| Особенности проведения закупочной процедуры | Лотовая |
| Сроки подачи заявок на участие | Дата начала приема заявок: 21.03.2025 15:00 МСК Дата завершения приема заявок: 31.03.2025 16:00 МСК Рассмотрение Заявок: Подведение итогов: |
| Срок действия договора | 12 (Двенадцать) календарных месяцев с даты подписания договора или до исчерпания суммы договора в зависимости от того, что наступит позднее. Проекты договоров (Приложения №6, №7 и №8 к настоящему Извещению). |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с документацией. |
| Условия поставки | В соответствии с документацией. |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с момента подписания договора. Сроки выполнения работ для конкретных видов работ: B2C: П. 5.1. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п. 2.1.1. не позднее, чем за 12 часов до планового времени начала выполнения Работ (далее - Заявки на подключение). Заявки по подключению Клиентов должны быть выполнены в конкретное дата и время, указанное в Заявке, но в любом случае в течение 72 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении) согласно настоящего пункта. П. 5.2. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п.2.1.2 не позднее, чем за 1 час до планового времени начала выполнения Работ (далее – Сервисные заявки). Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 настоящего Договора, должны быть выполнены в течение 48 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении - уведомление) согласно настоящему пункту. B2B: П. 5.1. договора: Заявки по подключению Клиентов в п 2.1.1 должны быть выполнены в течение 36 рабочих часов с момента направления заявки в веб интерфейс. П. 5.2. договора: Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 Договора, должны быть выполнены в течение 4 ч. ЭС: • Магистральных ВОЛС (МС) в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Распределительных ВОЛС (РС) в срок: не более 12 (Двенадцати) часов; • Выносов ВОЛС в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Электропитание объектов ГУТС: не более 8 часов; |
| Условия оплаты | B2C: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ при условии подписания Сторонами Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к настоящему договору, Ежемесячного Отчета об оказанном платном Сервисе, Отчета о переданных посредством Web-интерфейса заявках по программе потребительского кредитования и получения Заказчиком счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством. B2B: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ, Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к договору. ЭС: Оплата принятых Заказчиком работ по Договору производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания обеими Сводного Акта выполненных работ Приложение №5, Ведомости использования оборудования Заказчика Приложение №10, Сводного отчета об использовании оборудования Заказчика Приложение №12 и при условии получения счета, счет-фактуры Подрядчика. |
| Квалификационные требования к участнику | 1. Наличие опыта исполнения обязательств по аналогичным Договорам за последние 2 года; Примечание: под аналогичными договорами понимаются работы: - Работы по подключению Клиентов; - Работы по сервисному обслуживанию Клиентов; - Работы по модернизации портовой емкости; - Работы по устранению повреждений, - Работы выполнению планово-профилактических работ, - Работы техническому обслуживанию на ГУТС 2. Наличие собственного или арендуемого помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона, для хранения оборудования, выдаваемого заказчиком или демонтированного не менее 100 кв.м. 3. Наличие материальной базы, инструментов и оборудования у специалистов (подробнее в Приложении №10 к настоящему Извещению); 4. Наличие автомобильного транспорта в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 5. Наличие спецтехники (автовышки) в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 6. Наличие квалифицированных сотрудников, необходимых для полного и своевременного предоставления услуг в соответствии с условиями настоящего запроса, с указанием роли (технический директор, руководитель, монтажник, инженер и т.д.) 7. Уровень подготовки профильных специалистов: высшее, среднее специальное техническое; 8. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском к работам на высоте не ниже 2 группы (действующее) 9. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском на 3 группу по электробезопасности (действующее) |
| Дополнительные условия и требования | 1. Цены на Работы установлены в рублях РФ и являются окончательными и неизменными в течение срока действия договора, включают в себя все издержки Подрядчика связанные с исполнением договора. 2. Объемы работ являются ориентировочными, уточняются техническим заданием. 3. Организатор запроса коммерческих предложений оставляет за собой право объявить Переторжку. Количество Переторжек остается на усмотрение Организатора. 4. Подтверждение наличия предоставленной информации о складах/машинах/персонала/инструмента согласно предоставленной информации, в требованиях к участникам - подтверждается выездным аудитом на площадку Подрядной Организации по желанию Организатора закупки! 5. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса коммерческих предложений в электронной форме либо от его результатов, а также вправе отказаться от заключения договора в любое время проведения настоящей закупочной процедуры вплоть момента до заключения договора. |
| Требования к составу заявки на участие в лоте | 1. Коммерческое предложение (Приложение №3 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 2. Расценки (Приложение №4 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 3. Заполненная форма «Анкета для заполнения участником» в сканированном виде с подписью и печатью. (Приложение №9 к настоящему Извещению). 4. Копии актов выполненных работ. 5. Выписка ЕГРН или договор аренды помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона площадью не менее 100 кв.м. 6. ПТС или СТС или действующий договор аренды на автомобильный транспорт. 7. ПТС или СТС или действующий договор аренды на спецтехнику. 8. Копии действующих удостоверений с допуском к работам на высоте на 3 (Три) человека. 9. Копии действующих удостоверений на 3 группу по электробезопасности на 3 (Три) человека. |

Лот №4. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Иркутской области.

| Содержание лота | В соответствии с Приложением №1 |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена, без НДС | 9 327 143.39 RUB |
| Особенности проведения закупочной процедуры | Лотовая |
| Сроки подачи заявок на участие | Дата начала приема заявок: 21.03.2025 15:00 МСК Дата завершения приема заявок: 31.03.2025 16:00 МСК Рассмотрение Заявок: Подведение итогов: |
| Срок действия договора | 12 (Двенадцать) календарных месяцев с даты подписания договора или до исчерпания суммы договора в зависимости от того, что наступит позднее. Проекты договоров (Приложения №6, №7 и №8 к настоящему Извещению). |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с документацией. |
| Условия поставки | В соответствии с документацией. |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с момента подписания договора. Сроки выполнения работ для конкретных видов работ: B2C: П. 5.1. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п. 2.1.1. не позднее, чем за 12 часов до планового времени начала выполнения Работ (далее - Заявки на подключение). Заявки по подключению Клиентов должны быть выполнены в конкретное дата и время, указанное в Заявке, но в любом случае в течение 72 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении) согласно настоящего пункта. П. 5.2. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п.2.1.2 не позднее, чем за 1 час до планового времени начала выполнения Работ (далее – Сервисные заявки). Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 настоящего Договора, должны быть выполнены в течение 48 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении - уведомление) согласно настоящему пункту. B2B: П. 5.1. договора: Заявки по подключению Клиентов в п 2.1.1 должны быть выполнены в течение 36 рабочих часов с момента направления заявки в веб интерфейс. П. 5.2. договора: Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 Договора, должны быть выполнены в течение 4 ч. ЭС: • Магистральных ВОЛС (МС) в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Распределительных ВОЛС (РС) в срок: не более 12 (Двенадцати) часов; • Выносов ВОЛС в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Электропитание объектов ГУТС: не более 8 часов; |
| Условия оплаты | B2C: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ при условии подписания Сторонами Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к настоящему договору, Ежемесячного Отчета об оказанном платном Сервисе, Отчета о переданных посредством Web-интерфейса заявках по программе потребительского кредитования и получения Заказчиком счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством. B2B: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ, Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к договору. ЭС: Оплата принятых Заказчиком работ по Договору производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания обеими Сводного Акта выполненных работ Приложение №5, Ведомости использования оборудования Заказчика Приложение №10, Сводного отчета об использовании оборудования Заказчика Приложение №12 и при условии получения счета, счет-фактуры Подрядчика. |
| Квалификационные требования к участнику | 1. Наличие опыта исполнения обязательств по аналогичным Договорам за последние 2 года; Примечание: под аналогичными договорами понимаются работы: - Работы по подключению Клиентов; - Работы по сервисному обслуживанию Клиентов; - Работы по модернизации портовой емкости; - Работы по устранению повреждений, - Работы выполнению планово-профилактических работ, - Работы техническому обслуживанию на ГУТС 2. Наличие собственного или арендуемого помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона, для хранения оборудования, выдаваемого заказчиком или демонтированного не менее 100 кв.м. 3. Наличие материальной базы, инструментов и оборудования у специалистов (подробнее в Приложении №10 к настоящему Извещению); 4. Наличие автомобильного транспорта в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 5. Наличие спецтехники (автовышки) в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 6. Наличие квалифицированных сотрудников, необходимых для полного и своевременного предоставления услуг в соответствии с условиями настоящего запроса, с указанием роли (технический директор, руководитель, монтажник, инженер и т.д.) 7. Уровень подготовки профильных специалистов: высшее, среднее специальное техническое; 8. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском к работам на высоте не ниже 2 группы (действующее) 9. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском на 3 группу по электробезопасности (действующее) |
| Дополнительные условия и требования | 1. Цены на Работы установлены в рублях РФ и являются окончательными и неизменными в течение срока действия договора, включают в себя все издержки Подрядчика связанные с исполнением договора. 2. Объемы работ являются ориентировочными, уточняются техническим заданием. 3. Организатор запроса коммерческих предложений оставляет за собой право объявить Переторжку. Количество Переторжек остается на усмотрение Организатора. 4. Подтверждение наличия предоставленной информации о складах/машинах/персонала/инструмента согласно предоставленной информации, в требованиях к участникам - подтверждается выездным аудитом на площадку Подрядной Организации по желанию Организатора закупки! 5. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса коммерческих предложений в электронной форме либо от его результатов, а также вправе отказаться от заключения договора в любое время проведения настоящей закупочной процедуры вплоть момента до заключения договора. |
| Требования к составу заявки на участие в лоте | 1. Коммерческое предложение (Приложение №3 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 2. Расценки (Приложение №4 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 3. Заполненная форма «Анкета для заполнения участником» в сканированном виде с подписью и печатью. (Приложение №9 к настоящему Извещению). 4. Копии актов выполненных работ. 5. Выписка ЕГРН или договор аренды помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона площадью не менее 100 кв.м. 6. ПТС или СТС или действующий договор аренды на автомобильный транспорт. 7. ПТС или СТС или действующий договор аренды на спецтехнику. 8. Копии действующих удостоверений с допуском к работам на высоте на 3 (Три) человека. 9. Копии действующих удостоверений на 3 группу по электробезопасности на 3 (Три) человека. |

Лот №5. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Краснодарском крае.

| Содержание лота | В соответствии с Приложением №1 |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена, без НДС | 38 484 907.96 RUB |
| Особенности проведения закупочной процедуры | Лотовая |
| Сроки подачи заявок на участие | Дата начала приема заявок: 21.03.2025 15:00 МСК Дата завершения приема заявок: 31.03.2025 16:00 МСК Рассмотрение Заявок: Подведение итогов: |
| Срок действия договора | 12 (Двенадцать) календарных месяцев с даты подписания договора или до исчерпания суммы договора в зависимости от того, что наступит позднее. Проекты договоров (Приложения №6, №7 и №8 к настоящему Извещению). |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с документацией. |
| Условия поставки | В соответствии с документацией. |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с момента подписания договора. Сроки выполнения работ для конкретных видов работ: B2C: П. 5.1. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п. 2.1.1. не позднее, чем за 12 часов до планового времени начала выполнения Работ (далее - Заявки на подключение). Заявки по подключению Клиентов должны быть выполнены в конкретное дата и время, указанное в Заявке, но в любом случае в течение 72 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении) согласно настоящего пункта. П. 5.2. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п.2.1.2 не позднее, чем за 1 час до планового времени начала выполнения Работ (далее – Сервисные заявки). Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 настоящего Договора, должны быть выполнены в течение 48 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении - уведомление) согласно настоящему пункту. B2B: П. 5.1. договора: Заявки по подключению Клиентов в п 2.1.1 должны быть выполнены в течение 36 рабочих часов с момента направления заявки в веб интерфейс. П. 5.2. договора: Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 Договора, должны быть выполнены в течение 4 ч. ЭС: • Магистральных ВОЛС (МС) в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Распределительных ВОЛС (РС) в срок: не более 12 (Двенадцати) часов; • Выносов ВОЛС в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Электропитание объектов ГУТС: не более 8 часов; |
| Условия оплаты | B2C: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ при условии подписания Сторонами Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к настоящему договору, Ежемесячного Отчета об оказанном платном Сервисе, Отчета о переданных посредством Web-интерфейса заявках по программе потребительского кредитования и получения Заказчиком счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством. B2B: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ, Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к договору. ЭС: Оплата принятых Заказчиком работ по Договору производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания обеими Сводного Акта выполненных работ Приложение №5, Ведомости использования оборудования Заказчика Приложение №10, Сводного отчета об использовании оборудования Заказчика Приложение №12 и при условии получения счета, счет-фактуры Подрядчика. |
| Квалификационные требования к участнику | 1. Наличие опыта исполнения обязательств по аналогичным Договорам за последние 2 года; Примечание: под аналогичными договорами понимаются работы: - Работы по подключению Клиентов; - Работы по сервисному обслуживанию Клиентов; - Работы по модернизации портовой емкости; - Работы по устранению повреждений, - Работы выполнению планово-профилактических работ, - Работы техническому обслуживанию на ГУТС 2. Наличие собственного или арендуемого помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона, для хранения оборудования, выдаваемого заказчиком или демонтированного не менее 100 кв.м. 3. Наличие материальной базы, инструментов и оборудования у специалистов (подробнее в Приложении №10 к настоящему Извещению); 4. Наличие автомобильного транспорта в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 5. Наличие спецтехники (автовышки) в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 6. Наличие квалифицированных сотрудников, необходимых для полного и своевременного предоставления услуг в соответствии с условиями настоящего запроса, с указанием роли (технический директор, руководитель, монтажник, инженер и т.д.) 7. Уровень подготовки профильных специалистов: высшее, среднее специальное техническое; 8. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском к работам на высоте не ниже 2 группы (действующее) 9. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском на 3 группу по электробезопасности (действующее) |
| Дополнительные условия и требования | 1. Цены на Работы установлены в рублях РФ и являются окончательными и неизменными в течение срока действия договора, включают в себя все издержки Подрядчика связанные с исполнением договора. 2. Объемы работ являются ориентировочными, уточняются техническим заданием. 3. Организатор запроса коммерческих предложений оставляет за собой право объявить Переторжку. Количество Переторжек остается на усмотрение Организатора. 4. Подтверждение наличия предоставленной информации о складах/машинах/персонала/инструмента согласно предоставленной информации, в требованиях к участникам - подтверждается выездным аудитом на площадку Подрядной Организации по желанию Организатора закупки! 5. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса коммерческих предложений в электронной форме либо от его результатов, а также вправе отказаться от заключения договора в любое время проведения настоящей закупочной процедуры вплоть момента до заключения договора. |
| Требования к составу заявки на участие в лоте | 1. Коммерческое предложение (Приложение №3 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 2. Расценки (Приложение №4 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 3. Заполненная форма «Анкета для заполнения участником» в сканированном виде с подписью и печатью. (Приложение №9 к настоящему Извещению). 4. Копии актов выполненных работ. 5. Выписка ЕГРН или договор аренды помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона площадью не менее 100 кв.м. 6. ПТС или СТС или действующий договор аренды на автомобильный транспорт. 7. ПТС или СТС или действующий договор аренды на спецтехнику. 8. Копии действующих удостоверений с допуском к работам на высоте на 3 (Три) человека. 9. Копии действующих удостоверений на 3 группу по электробезопасности на 3 (Три) человека. |

Лот №6. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Красноярском крае.

| Содержание лота | В соответствии с Приложением №1 |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена, без НДС | 11 636 199.02 RUB |
| Особенности проведения закупочной процедуры | Лотовая |
| Сроки подачи заявок на участие | Дата начала приема заявок: 21.03.2025 15:00 МСК Дата завершения приема заявок: 31.03.2025 16:00 МСК Рассмотрение Заявок: Подведение итогов: |
| Срок действия договора | 12 (Двенадцать) календарных месяцев с даты подписания договора или до исчерпания суммы договора в зависимости от того, что наступит позднее. Проекты договоров (Приложения №6, №7 и №8 к настоящему Извещению). |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с документацией. |
| Условия поставки | В соответствии с документацией. |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с момента подписания договора. Сроки выполнения работ для конкретных видов работ: B2C: П. 5.1. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п. 2.1.1. не позднее, чем за 12 часов до планового времени начала выполнения Работ (далее - Заявки на подключение). Заявки по подключению Клиентов должны быть выполнены в конкретное дата и время, указанное в Заявке, но в любом случае в течение 72 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении) согласно настоящего пункта. П. 5.2. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п.2.1.2 не позднее, чем за 1 час до планового времени начала выполнения Работ (далее – Сервисные заявки). Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 настоящего Договора, должны быть выполнены в течение 48 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении - уведомление) согласно настоящему пункту. B2B: П. 5.1. договора: Заявки по подключению Клиентов в п 2.1.1 должны быть выполнены в течение 36 рабочих часов с момента направления заявки в веб интерфейс. П. 5.2. договора: Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 Договора, должны быть выполнены в течение 4 ч. ЭС: • Магистральных ВОЛС (МС) в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Распределительных ВОЛС (РС) в срок: не более 12 (Двенадцати) часов; • Выносов ВОЛС в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Электропитание объектов ГУТС: не более 8 часов; |
| Условия оплаты | B2C: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ при условии подписания Сторонами Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к настоящему договору, Ежемесячного Отчета об оказанном платном Сервисе, Отчета о переданных посредством Web-интерфейса заявках по программе потребительского кредитования и получения Заказчиком счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством. B2B: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ, Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к договору. ЭС: Оплата принятых Заказчиком работ по Договору производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания обеими Сводного Акта выполненных работ Приложение №5, Ведомости использования оборудования Заказчика Приложение №10, Сводного отчета об использовании оборудования Заказчика Приложение №12 и при условии получения счета, счет-фактуры Подрядчика. |
| Квалификационные требования к участнику | 1. Наличие опыта исполнения обязательств по аналогичным Договорам за последние 2 года; Примечание: под аналогичными договорами понимаются работы: - Работы по подключению Клиентов; - Работы по сервисному обслуживанию Клиентов; - Работы по модернизации портовой емкости; - Работы по устранению повреждений, - Работы выполнению планово-профилактических работ, - Работы техническому обслуживанию на ГУТС 2. Наличие собственного или арендуемого помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона, для хранения оборудования, выдаваемого заказчиком или демонтированного не менее 100 кв.м. 3. Наличие материальной базы, инструментов и оборудования у специалистов (подробнее в Приложении №10 к настоящему Извещению); 4. Наличие автомобильного транспорта в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 5. Наличие спецтехники (автовышки) в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 6. Наличие квалифицированных сотрудников, необходимых для полного и своевременного предоставления услуг в соответствии с условиями настоящего запроса, с указанием роли (технический директор, руководитель, монтажник, инженер и т.д.) 7. Уровень подготовки профильных специалистов: высшее, среднее специальное техническое; 8. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском к работам на высоте не ниже 2 группы (действующее) 9. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском на 3 группу по электробезопасности (действующее) |
| Дополнительные условия и требования | 1. Цены на Работы установлены в рублях РФ и являются окончательными и неизменными в течение срока действия договора, включают в себя все издержки Подрядчика связанные с исполнением договора. 2. Объемы работ являются ориентировочными, уточняются техническим заданием. 3. Организатор запроса коммерческих предложений оставляет за собой право объявить Переторжку. Количество Переторжек остается на усмотрение Организатора. 4. Подтверждение наличия предоставленной информации о складах/машинах/персонала/инструмента согласно предоставленной информации, в требованиях к участникам - подтверждается выездным аудитом на площадку Подрядной Организации по желанию Организатора закупки! 5. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса коммерческих предложений в электронной форме либо от его результатов, а также вправе отказаться от заключения договора в любое время проведения настоящей закупочной процедуры вплоть момента до заключения договора. |
| Требования к составу заявки на участие в лоте | 1. Коммерческое предложение (Приложение №3 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 2. Расценки (Приложение №4 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 3. Заполненная форма «Анкета для заполнения участником» в сканированном виде с подписью и печатью. (Приложение №9 к настоящему Извещению). 4. Копии актов выполненных работ. 5. Выписка ЕГРН или договор аренды помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона площадью не менее 100 кв.м. 6. ПТС или СТС или действующий договор аренды на автомобильный транспорт. 7. ПТС или СТС или действующий договор аренды на спецтехнику. 8. Копии действующих удостоверений с допуском к работам на высоте на 3 (Три) человека. 9. Копии действующих удостоверений на 3 группу по электробезопасности на 3 (Три) человека. |

Лот №7. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Курганской области.

| Содержание лота | В соответствии с Приложением №1 |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена, без НДС | 4 573 981.81 RUB |
| Особенности проведения закупочной процедуры | Лотовая |
| Сроки подачи заявок на участие | Дата начала приема заявок: 21.03.2025 15:00 МСК Дата завершения приема заявок: 31.03.2025 16:00 МСК Рассмотрение Заявок: Подведение итогов: |
| Срок действия договора | 12 (Двенадцать) календарных месяцев с даты подписания договора или до исчерпания суммы договора в зависимости от того, что наступит позднее. Проекты договоров (Приложения №6, №7 и №8 к настоящему Извещению). |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с документацией. |
| Условия поставки | В соответствии с документацией. |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с момента подписания договора. Сроки выполнения работ для конкретных видов работ: B2C: П. 5.1. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п. 2.1.1. не позднее, чем за 12 часов до планового времени начала выполнения Работ (далее - Заявки на подключение). Заявки по подключению Клиентов должны быть выполнены в конкретное дата и время, указанное в Заявке, но в любом случае в течение 72 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении) согласно настоящего пункта. П. 5.2. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п.2.1.2 не позднее, чем за 1 час до планового времени начала выполнения Работ (далее – Сервисные заявки). Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 настоящего Договора, должны быть выполнены в течение 48 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении - уведомление) согласно настоящему пункту. B2B: П. 5.1. договора: Заявки по подключению Клиентов в п 2.1.1 должны быть выполнены в течение 36 рабочих часов с момента направления заявки в веб интерфейс. П. 5.2. договора: Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 Договора, должны быть выполнены в течение 4 ч. ЭС: • Магистральных ВОЛС (МС) в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Распределительных ВОЛС (РС) в срок: не более 12 (Двенадцати) часов; • Выносов ВОЛС в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Электропитание объектов ГУТС: не более 8 часов; |
| Условия оплаты | B2C: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ при условии подписания Сторонами Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к настоящему договору, Ежемесячного Отчета об оказанном платном Сервисе, Отчета о переданных посредством Web-интерфейса заявках по программе потребительского кредитования и получения Заказчиком счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством. B2B: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ, Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к договору. ЭС: Оплата принятых Заказчиком работ по Договору производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания обеими Сводного Акта выполненных работ Приложение №5, Ведомости использования оборудования Заказчика Приложение №10, Сводного отчета об использовании оборудования Заказчика Приложение №12 и при условии получения счета, счет-фактуры Подрядчика. |
| Квалификационные требования к участнику | 1. Наличие опыта исполнения обязательств по аналогичным Договорам за последние 2 года; Примечание: под аналогичными договорами понимаются работы: - Работы по подключению Клиентов; - Работы по сервисному обслуживанию Клиентов; - Работы по модернизации портовой емкости; - Работы по устранению повреждений, - Работы выполнению планово-профилактических работ, - Работы техническому обслуживанию на ГУТС 2. Наличие собственного или арендуемого помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона, для хранения оборудования, выдаваемого заказчиком или демонтированного не менее 100 кв.м. 3. Наличие материальной базы, инструментов и оборудования у специалистов (подробнее в Приложении №10 к настоящему Извещению); 4. Наличие автомобильного транспорта в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 5. Наличие спецтехники (автовышки) в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 6. Наличие квалифицированных сотрудников, необходимых для полного и своевременного предоставления услуг в соответствии с условиями настоящего запроса, с указанием роли (технический директор, руководитель, монтажник, инженер и т.д.) 7. Уровень подготовки профильных специалистов: высшее, среднее специальное техническое; 8. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском к работам на высоте не ниже 2 группы (действующее) 9. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском на 3 группу по электробезопасности (действующее) |
| Дополнительные условия и требования | 1. Цены на Работы установлены в рублях РФ и являются окончательными и неизменными в течение срока действия договора, включают в себя все издержки Подрядчика связанные с исполнением договора. 2. Объемы работ являются ориентировочными, уточняются техническим заданием. 3. Организатор запроса коммерческих предложений оставляет за собой право объявить Переторжку. Количество Переторжек остается на усмотрение Организатора. 4. Подтверждение наличия предоставленной информации о складах/машинах/персонала/инструмента согласно предоставленной информации, в требованиях к участникам - подтверждается выездным аудитом на площадку Подрядной Организации по желанию Организатора закупки! 5. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса коммерческих предложений в электронной форме либо от его результатов, а также вправе отказаться от заключения договора в любое время проведения настоящей закупочной процедуры вплоть момента до заключения договора. |
| Требования к составу заявки на участие в лоте | 1. Коммерческое предложение (Приложение №3 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 2. Расценки (Приложение №4 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 3. Заполненная форма «Анкета для заполнения участником» в сканированном виде с подписью и печатью. (Приложение №9 к настоящему Извещению). 4. Копии актов выполненных работ. 5. Выписка ЕГРН или договор аренды помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона площадью не менее 100 кв.м. 6. ПТС или СТС или действующий договор аренды на автомобильный транспорт. 7. ПТС или СТС или действующий договор аренды на спецтехнику. 8. Копии действующих удостоверений с допуском к работам на высоте на 3 (Три) человека. 9. Копии действующих удостоверений на 3 группу по электробезопасности на 3 (Три) человека. |

Лот №8. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Курской области.

| Содержание лота | В соответствии с Приложением №1 |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена, без НДС | 2 893 139.00 RUB |
| Особенности проведения закупочной процедуры | Лотовая |
| Сроки подачи заявок на участие | Дата начала приема заявок: 21.03.2025 15:00 МСК Дата завершения приема заявок: 31.03.2025 16:00 МСК Рассмотрение Заявок: Подведение итогов: |
| Срок действия договора | 12 (Двенадцать) календарных месяцев с даты подписания договора или до исчерпания суммы договора в зависимости от того, что наступит позднее. Проекты договоров (Приложения №6, №7 и №8 к настоящему Извещению). |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с документацией. |
| Условия поставки | В соответствии с документацией. |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с момента подписания договора. Сроки выполнения работ для конкретных видов работ: B2C: П. 5.1. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п. 2.1.1. не позднее, чем за 12 часов до планового времени начала выполнения Работ (далее - Заявки на подключение). Заявки по подключению Клиентов должны быть выполнены в конкретное дата и время, указанное в Заявке, но в любом случае в течение 72 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении) согласно настоящего пункта. П. 5.2. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п.2.1.2 не позднее, чем за 1 час до планового времени начала выполнения Работ (далее – Сервисные заявки). Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 настоящего Договора, должны быть выполнены в течение 48 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении - уведомление) согласно настоящему пункту. B2B: П. 5.1. договора: Заявки по подключению Клиентов в п 2.1.1 должны быть выполнены в течение 36 рабочих часов с момента направления заявки в веб интерфейс. П. 5.2. договора: Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 Договора, должны быть выполнены в течение 4 ч. ЭС: • Магистральных ВОЛС (МС) в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Распределительных ВОЛС (РС) в срок: не более 12 (Двенадцати) часов; • Выносов ВОЛС в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Электропитание объектов ГУТС: не более 8 часов; |
| Условия оплаты | B2C: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ при условии подписания Сторонами Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к настоящему договору, Ежемесячного Отчета об оказанном платном Сервисе, Отчета о переданных посредством Web-интерфейса заявках по программе потребительского кредитования и получения Заказчиком счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством. B2B: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ, Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к договору. ЭС: Оплата принятых Заказчиком работ по Договору производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания обеими Сводного Акта выполненных работ Приложение №5, Ведомости использования оборудования Заказчика Приложение №10, Сводного отчета об использовании оборудования Заказчика Приложение №12 и при условии получения счета, счет-фактуры Подрядчика. |
| Квалификационные требования к участнику | 1. Наличие опыта исполнения обязательств по аналогичным Договорам за последние 2 года; Примечание: под аналогичными договорами понимаются работы: - Работы по подключению Клиентов; - Работы по сервисному обслуживанию Клиентов; - Работы по модернизации портовой емкости; - Работы по устранению повреждений, - Работы выполнению планово-профилактических работ, - Работы техническому обслуживанию на ГУТС 2. Наличие собственного или арендуемого помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона, для хранения оборудования, выдаваемого заказчиком или демонтированного не менее 100 кв.м. 3. Наличие материальной базы, инструментов и оборудования у специалистов (подробнее в Приложении №10 к настоящему Извещению); 4. Наличие автомобильного транспорта в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 5. Наличие спецтехники (автовышки) в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 6. Наличие квалифицированных сотрудников, необходимых для полного и своевременного предоставления услуг в соответствии с условиями настоящего запроса, с указанием роли (технический директор, руководитель, монтажник, инженер и т.д.) 7. Уровень подготовки профильных специалистов: высшее, среднее специальное техническое; 8. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском к работам на высоте не ниже 2 группы (действующее) 9. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском на 3 группу по электробезопасности (действующее) |
| Дополнительные условия и требования | 1. Цены на Работы установлены в рублях РФ и являются окончательными и неизменными в течение срока действия договора, включают в себя все издержки Подрядчика связанные с исполнением договора. 2. Объемы работ являются ориентировочными, уточняются техническим заданием. 3. Организатор запроса коммерческих предложений оставляет за собой право объявить Переторжку. Количество Переторжек остается на усмотрение Организатора. 4. Подтверждение наличия предоставленной информации о складах/машинах/персонала/инструмента согласно предоставленной информации, в требованиях к участникам - подтверждается выездным аудитом на площадку Подрядной Организации по желанию Организатора закупки! 5. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса коммерческих предложений в электронной форме либо от его результатов, а также вправе отказаться от заключения договора в любое время проведения настоящей закупочной процедуры вплоть момента до заключения договора. |
| Требования к составу заявки на участие в лоте | 1. Коммерческое предложение (Приложение №3 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 2. Расценки (Приложение №4 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 3. Заполненная форма «Анкета для заполнения участником» в сканированном виде с подписью и печатью. (Приложение №9 к настоящему Извещению). 4. Копии актов выполненных работ. 5. Выписка ЕГРН или договор аренды помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона площадью не менее 100 кв.м. 6. ПТС или СТС или действующий договор аренды на автомобильный транспорт. 7. ПТС или СТС или действующий договор аренды на спецтехнику. 8. Копии действующих удостоверений с допуском к работам на высоте на 3 (Три) человека. 9. Копии действующих удостоверений на 3 группу по электробезопасности на 3 (Три) человека |

Лот №9. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Липецкой области.

| Содержание лота | В соответствии с Приложением №1 |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена, без НДС | 4 460 939.19 RUB |
| Особенности проведения закупочной процедуры | Лотовая |
| Сроки подачи заявок на участие | Дата начала приема заявок: 21.03.2025 15:00 МСК Дата завершения приема заявок: 31.03.2025 16:00 МСК Рассмотрение Заявок: Подведение итогов: |
| Срок действия договора | 12 (Двенадцать) календарных месяцев с даты подписания договора или до исчерпания суммы договора в зависимости от того, что наступит позднее. Проекты договоров (Приложения №6, №7 и №8 к настоящему Извещению). |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с документацией. |
| Условия поставки | В соответствии с документацией. |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с момента подписания договора. Сроки выполнения работ для конкретных видов работ: B2C: П. 5.1. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п. 2.1.1. не позднее, чем за 12 часов до планового времени начала выполнения Работ (далее - Заявки на подключение). Заявки по подключению Клиентов должны быть выполнены в конкретное дата и время, указанное в Заявке, но в любом случае в течение 72 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении) согласно настоящего пункта. П. 5.2. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п.2.1.2 не позднее, чем за 1 час до планового времени начала выполнения Работ (далее – Сервисные заявки). Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 настоящего Договора, должны быть выполнены в течение 48 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении - уведомление) согласно настоящему пункту. B2B: П. 5.1. договора: Заявки по подключению Клиентов в п 2.1.1 должны быть выполнены в течение 36 рабочих часов с момента направления заявки в веб интерфейс. П. 5.2. договора: Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 Договора, должны быть выполнены в течение 4 ч. ЭС: • Магистральных ВОЛС (МС) в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Распределительных ВОЛС (РС) в срок: не более 12 (Двенадцати) часов; • Выносов ВОЛС в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Электропитание объектов ГУТС: не более 8 часов; |
| Условия оплаты | B2C: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ при условии подписания Сторонами Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к настоящему договору, Ежемесячного Отчета об оказанном платном Сервисе, Отчета о переданных посредством Web-интерфейса заявках по программе потребительского кредитования и получения Заказчиком счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством. B2B: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ, Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к договору. ЭС: Оплата принятых Заказчиком работ по Договору производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания обеими Сводного Акта выполненных работ Приложение №5, Ведомости использования оборудования Заказчика Приложение №10, Сводного отчета об использовании оборудования Заказчика Приложение №12 и при условии получения счета, счет-фактуры Подрядчика. |
| Квалификационные требования к участнику | 1. Наличие опыта исполнения обязательств по аналогичным Договорам за последние 2 года; Примечание: под аналогичными договорами понимаются работы: - Работы по подключению Клиентов; - Работы по сервисному обслуживанию Клиентов; - Работы по модернизации портовой емкости; - Работы по устранению повреждений, - Работы выполнению планово-профилактических работ, - Работы техническому обслуживанию на ГУТС 2. Наличие собственного или арендуемого помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона, для хранения оборудования, выдаваемого заказчиком или демонтированного не менее 100 кв.м. 3. Наличие материальной базы, инструментов и оборудования у специалистов (подробнее в Приложении №10 к настоящему Извещению); 4. Наличие автомобильного транспорта в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 5. Наличие спецтехники (автовышки) в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 6. Наличие квалифицированных сотрудников, необходимых для полного и своевременного предоставления услуг в соответствии с условиями настоящего запроса, с указанием роли (технический директор, руководитель, монтажник, инженер и т.д.) 7. Уровень подготовки профильных специалистов: высшее, среднее специальное техническое; 8. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском к работам на высоте не ниже 2 группы (действующее) 9. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском на 3 группу по электробезопасности (действующее) |
| Дополнительные условия и требования | 1. Цены на Работы установлены в рублях РФ и являются окончательными и неизменными в течение срока действия договора, включают в себя все издержки Подрядчика связанные с исполнением договора. 2. Объемы работ являются ориентировочными, уточняются техническим заданием. 3. Организатор запроса коммерческих предложений оставляет за собой право объявить Переторжку. Количество Переторжек остается на усмотрение Организатора. 4. Подтверждение наличия предоставленной информации о складах/машинах/персонала/инструмента согласно предоставленной информации, в требованиях к участникам - подтверждается выездным аудитом на площадку Подрядной Организации по желанию Организатора закупки! 5. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса коммерческих предложений в электронной форме либо от его результатов, а также вправе отказаться от заключения договора в любое время проведения настоящей закупочной процедуры вплоть момента до заключения договора. |
| Требования к составу заявки на участие в лоте | 1. Коммерческое предложение (Приложение №3 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 2. Расценки (Приложение №4 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 3. Заполненная форма «Анкета для заполнения участником» в сканированном виде с подписью и печатью. (Приложение №9 к настоящему Извещению). 4. Копии актов выполненных работ. 5. Выписка ЕГРН или договор аренды помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона площадью не менее 100 кв.м. 6. ПТС или СТС или действующий договор аренды на автомобильный транспорт. 7. ПТС или СТС или действующий договор аренды на спецтехнику. 8. Копии действующих удостоверений с допуском к работам на высоте на 3 (Три) человека. 9. Копии действующих удостоверений на 3 группу по электробезопасности на 3 (Три) человека. |

Лот №10. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Нижегородской области.

| Содержание лота | В соответствии с Приложением №1 |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена, без НДС | 6 936 628.59 RUB |
| Особенности проведения закупочной процедуры | Лотовая |
| Сроки подачи заявок на участие | Дата начала приема заявок: 21.03.2025 15:00 МСК Дата завершения приема заявок: 31.03.2025 16:00 МСК Рассмотрение Заявок: Подведение итогов: |
| Срок действия договора | 12 (Двенадцать) календарных месяцев с даты подписания договора или до исчерпания суммы договора в зависимости от того, что наступит позднее. Проекты договоров (Приложения №6, №7 и №8 к настоящему Извещению). |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с документацией. |
| Условия поставки | В соответствии с документацией. |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с момента подписания договора. Сроки выполнения работ для конкретных видов работ: B2C: П. 5.1. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п. 2.1.1. не позднее, чем за 12 часов до планового времени начала выполнения Работ (далее - Заявки на подключение). Заявки по подключению Клиентов должны быть выполнены в конкретное дата и время, указанное в Заявке, но в любом случае в течение 72 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении) согласно настоящего пункта. П. 5.2. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п.2.1.2 не позднее, чем за 1 час до планового времени начала выполнения Работ (далее – Сервисные заявки). Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 настоящего Договора, должны быть выполнены в течение 48 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении - уведомление) согласно настоящему пункту. B2B: П. 5.1. договора: Заявки по подключению Клиентов в п 2.1.1 должны быть выполнены в течение 36 рабочих часов с момента направления заявки в веб интерфейс. П. 5.2. договора: Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 Договора, должны быть выполнены в течение 4 ч. ЭС: • Магистральных ВОЛС (МС) в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Распределительных ВОЛС (РС) в срок: не более 12 (Двенадцати) часов; • Выносов ВОЛС в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Электропитание объектов ГУТС: не более 8 часов; |
| Условия оплаты | B2C: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ при условии подписания Сторонами Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к настоящему договору, Ежемесячного Отчета об оказанном платном Сервисе, Отчета о переданных посредством Web-интерфейса заявках по программе потребительского кредитования и получения Заказчиком счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством. B2B: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ, Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к договору. ЭС: Оплата принятых Заказчиком работ по Договору производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания обеими Сводного Акта выполненных работ Приложение №5, Ведомости использования оборудования Заказчика Приложение №10, Сводного отчета об использовании оборудования Заказчика Приложение №12 и при условии получения счета, счет-фактуры Подрядчика. |
| Квалификационные требования к участнику | 1. Наличие опыта исполнения обязательств по аналогичным Договорам за последние 2 года; Примечание: под аналогичными договорами понимаются работы: - Работы по подключению Клиентов; - Работы по сервисному обслуживанию Клиентов; - Работы по модернизации портовой емкости; - Работы по устранению повреждений, - Работы выполнению планово-профилактических работ, - Работы техническому обслуживанию на ГУТС 2. Наличие собственного или арендуемого помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона, для хранения оборудования, выдаваемого заказчиком или демонтированного не менее 100 кв.м. 3. Наличие материальной базы, инструментов и оборудования у специалистов (подробнее в Приложении №10 к настоящему Извещению); 4. Наличие автомобильного транспорта в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 5. Наличие спецтехники (автовышки) в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 6. Наличие квалифицированных сотрудников, необходимых для полного и своевременного предоставления услуг в соответствии с условиями настоящего запроса, с указанием роли (технический директор, руководитель, монтажник, инженер и т.д.) 7. Уровень подготовки профильных специалистов: высшее, среднее специальное техническое; 8. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском к работам на высоте не ниже 2 группы (действующее) 9. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском на 3 группу по электробезопасности (действующее) |
| Дополнительные условия и требования | 1. Цены на Работы установлены в рублях РФ и являются окончательными и неизменными в течение срока действия договора, включают в себя все издержки Подрядчика связанные с исполнением договора. 2. Объемы работ являются ориентировочными, уточняются техническим заданием. 3. Организатор запроса коммерческих предложений оставляет за собой право объявить Переторжку. Количество Переторжек остается на усмотрение Организатора. 4. Подтверждение наличия предоставленной информации о складах/машинах/персонала/инструмента согласно предоставленной информации, в требованиях к участникам - подтверждается выездным аудитом на площадку Подрядной Организации по желанию Организатора закупки! 5. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса коммерческих предложений в электронной форме либо от его результатов, а также вправе отказаться от заключения договора в любое время проведения настоящей закупочной процедуры вплоть момента до заключения договора. |
| Требования к составу заявки на участие в лоте | 1. Коммерческое предложение (Приложение №3 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 2. Расценки (Приложение №4 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 3. Заполненная форма «Анкета для заполнения участником» в сканированном виде с подписью и печатью. (Приложение №9 к настоящему Извещению). 4. Копии актов выполненных работ. 5. Выписка ЕГРН или договор аренды помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона площадью не менее 100 кв.м. 6. ПТС или СТС или действующий договор аренды на автомобильный транспорт. 7. ПТС или СТС или действующий договор аренды на спецтехнику. 8. Копии действующих удостоверений с допуском к работам на высоте на 3 (Три) человека. 9. Копии действующих удостоверений на 3 группу по электробезопасности на 3 (Три) человека. |

Лот №11. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Омской области.

| Содержание лота | В соответствии с Приложением №1 |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена, без НДС | 4 059 820.15 RUB |
| Особенности проведения закупочной процедуры | Лотовая |
| Сроки подачи заявок на участие | Дата начала приема заявок: 21.03.2025 15:00 МСК Дата завершения приема заявок: 31.03.2025 16:00 МСК Рассмотрение Заявок: Подведение итогов: |
| Срок действия договора | 12 (Двенадцать) календарных месяцев с даты подписания договора или до исчерпания суммы договора в зависимости от того, что наступит позднее. Проекты договоров (Приложения №6, №7 и №8 к настоящему Извещению). |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с документацией. |
| Условия поставки | В соответствии с документацией. |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с момента подписания договора. Сроки выполнения работ для конкретных видов работ: B2C: П. 5.1. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п. 2.1.1. не позднее, чем за 12 часов до планового времени начала выполнения Работ (далее - Заявки на подключение). Заявки по подключению Клиентов должны быть выполнены в конкретное дата и время, указанное в Заявке, но в любом случае в течение 72 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении) согласно настоящего пункта. П. 5.2. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п.2.1.2 не позднее, чем за 1 час до планового времени начала выполнения Работ (далее – Сервисные заявки). Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 настоящего Договора, должны быть выполнены в течение 48 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении - уведомление) согласно настоящему пункту. B2B: П. 5.1. договора: Заявки по подключению Клиентов в п 2.1.1 должны быть выполнены в течение 36 рабочих часов с момента направления заявки в веб интерфейс. П. 5.2. договора: Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 Договора, должны быть выполнены в течение 4 ч. ЭС: • Магистральных ВОЛС (МС) в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Распределительных ВОЛС (РС) в срок: не более 12 (Двенадцати) часов; • Выносов ВОЛС в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Электропитание объектов ГУТС: не более 8 часов; |
| Условия оплаты | B2C: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ при условии подписания Сторонами Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к настоящему договору, Ежемесячного Отчета об оказанном платном Сервисе, Отчета о переданных посредством Web-интерфейса заявках по программе потребительского кредитования и получения Заказчиком счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством. B2B: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ, Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к договору. ЭС: Оплата принятых Заказчиком работ по Договору производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания обеими Сводного Акта выполненных работ Приложение №5, Ведомости использования оборудования Заказчика Приложение №10, Сводного отчета об использовании оборудования Заказчика Приложение №12 и при условии получения счета, счет-фактуры Подрядчика. |
| Квалификационные требования к участнику | 1. Наличие опыта исполнения обязательств по аналогичным Договорам за последние 2 года; Примечание: под аналогичными договорами понимаются работы: - Работы по подключению Клиентов; - Работы по сервисному обслуживанию Клиентов; - Работы по модернизации портовой емкости; - Работы по устранению повреждений, - Работы выполнению планово-профилактических работ, - Работы техническому обслуживанию на ГУТС 2. Наличие собственного или арендуемого помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона, для хранения оборудования, выдаваемого заказчиком или демонтированного не менее 100 кв.м. 3. Наличие материальной базы, инструментов и оборудования у специалистов (подробнее в Приложении №10 к настоящему Извещению); 4. Наличие автомобильного транспорта в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 5. Наличие спецтехники (автовышки) в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 6. Наличие квалифицированных сотрудников, необходимых для полного и своевременного предоставления услуг в соответствии с условиями настоящего запроса, с указанием роли (технический директор, руководитель, монтажник, инженер и т.д.) 7. Уровень подготовки профильных специалистов: высшее, среднее специальное техническое; 8. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском к работам на высоте не ниже 2 группы (действующее) 9. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском на 3 группу по электробезопасности (действующее) |
| Дополнительные условия и требования | 1. Цены на Работы установлены в рублях РФ и являются окончательными и неизменными в течение срока действия договора, включают в себя все издержки Подрядчика связанные с исполнением договора. 2. Объемы работ являются ориентировочными, уточняются техническим заданием. 3. Организатор запроса коммерческих предложений оставляет за собой право объявить Переторжку. Количество Переторжек остается на усмотрение Организатора. 4. Подтверждение наличия предоставленной информации о складах/машинах/персонала/инструмента согласно предоставленной информации, в требованиях к участникам - подтверждается выездным аудитом на площадку Подрядной Организации по желанию Организатора закупки! 5. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса коммерческих предложений в электронной форме либо от его результатов, а также вправе отказаться от заключения договора в любое время проведения настоящей закупочной процедуры вплоть момента до заключения договора. |
| Требования к составу заявки на участие в лоте | 1. Коммерческое предложение (Приложение №3 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 2. Расценки (Приложение №4 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 3. Заполненная форма «Анкета для заполнения участником» в сканированном виде с подписью и печатью. (Приложение №9 к настоящему Извещению). 4. Копии актов выполненных работ. 5. Выписка ЕГРН или договор аренды помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона площадью не менее 100 кв.м. 6. ПТС или СТС или действующий договор аренды на автомобильный транспорт. 7. ПТС или СТС или действующий договор аренды на спецтехнику. 8. Копии действующих удостоверений с допуском к работам на высоте на 3 (Три) человека. 9. Копии действующих удостоверений на 3 группу по электробезопасности на 3 (Три) человека. |

Лот №12. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Оренбургской области.

| Содержание лота | В соответствии с Приложением №1 |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена, без НДС | 1 350 395.27 RUB |
| Особенности проведения закупочной процедуры | Лотовая |
| Сроки подачи заявок на участие | Дата начала приема заявок: 21.03.2025 15:00 МСК Дата завершения приема заявок: 31.03.2025 16:00 МСК Рассмотрение Заявок: Подведение итогов: |
| Срок действия договора | 12 (Двенадцать) календарных месяцев с даты подписания договора или до исчерпания суммы договора в зависимости от того, что наступит позднее. Проекты договоров (Приложения №6, №7 и №8 к настоящему Извещению). |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с документацией. |
| Условия поставки | В соответствии с документацией. |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с момента подписания договора. Сроки выполнения работ для конкретных видов работ: B2C: П. 5.1. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п. 2.1.1. не позднее, чем за 12 часов до планового времени начала выполнения Работ (далее - Заявки на подключение). Заявки по подключению Клиентов должны быть выполнены в конкретное дата и время, указанное в Заявке, но в любом случае в течение 72 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении) согласно настоящего пункта. П. 5.2. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п.2.1.2 не позднее, чем за 1 час до планового времени начала выполнения Работ (далее – Сервисные заявки). Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 настоящего Договора, должны быть выполнены в течение 48 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении - уведомление) согласно настоящему пункту. B2B: П. 5.1. договора: Заявки по подключению Клиентов в п 2.1.1 должны быть выполнены в течение 36 рабочих часов с момента направления заявки в веб интерфейс. П. 5.2. договора: Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 Договора, должны быть выполнены в течение 4 ч. ЭС: • Магистральных ВОЛС (МС) в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Распределительных ВОЛС (РС) в срок: не более 12 (Двенадцати) часов; • Выносов ВОЛС в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Электропитание объектов ГУТС: не более 8 часов; |
| Условия оплаты | B2C: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ при условии подписания Сторонами Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к настоящему договору, Ежемесячного Отчета об оказанном платном Сервисе, Отчета о переданных посредством Web-интерфейса заявках по программе потребительского кредитования и получения Заказчиком счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством. B2B: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ, Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к договору. ЭС: Оплата принятых Заказчиком работ по Договору производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания обеими Сводного Акта выполненных работ Приложение №5, Ведомости использования оборудования Заказчика Приложение №10, Сводного отчета об использовании оборудования Заказчика Приложение №12 и при условии получения счета, счет-фактуры Подрядчика. |
| Квалификационные требования к участнику | 1. Наличие опыта исполнения обязательств по аналогичным Договорам за последние 2 года; Примечание: под аналогичными договорами понимаются работы: - Работы по подключению Клиентов; - Работы по сервисному обслуживанию Клиентов; - Работы по модернизации портовой емкости; - Работы по устранению повреждений, - Работы выполнению планово-профилактических работ, - Работы техническому обслуживанию на ГУТС 2. Наличие собственного или арендуемого помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона, для хранения оборудования, выдаваемого заказчиком или демонтированного не менее 100 кв.м. 3. Наличие материальной базы, инструментов и оборудования у специалистов (подробнее в Приложении №10 к настоящему Извещению); 4. Наличие автомобильного транспорта в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 5. Наличие спецтехники (автовышки) в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 6. Наличие квалифицированных сотрудников, необходимых для полного и своевременного предоставления услуг в соответствии с условиями настоящего запроса, с указанием роли (технический директор, руководитель, монтажник, инженер и т.д.) 7. Уровень подготовки профильных специалистов: высшее, среднее специальное техническое; 8. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском к работам на высоте не ниже 2 группы (действующее) 9. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском на 3 группу по электробезопасности (действующее) |
| Дополнительные условия и требования | 1. Цены на Работы установлены в рублях РФ и являются окончательными и неизменными в течение срока действия договора, включают в себя все издержки Подрядчика связанные с исполнением договора. 2. Объемы работ являются ориентировочными, уточняются техническим заданием. 3. Организатор запроса коммерческих предложений оставляет за собой право объявить Переторжку. Количество Переторжек остается на усмотрение Организатора. 4. Подтверждение наличия предоставленной информации о складах/машинах/персонала/инструмента согласно предоставленной информации, в требованиях к участникам - подтверждается выездным аудитом на площадку Подрядной Организации по желанию Организатора закупки! 5. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса коммерческих предложений в электронной форме либо от его результатов, а также вправе отказаться от заключения договора в любое время проведения настоящей закупочной процедуры вплоть момента до заключения договора. |
| Требования к составу заявки на участие в лоте | 1. Коммерческое предложение (Приложение №3 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 2. Расценки (Приложение №4 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 3. Заполненная форма «Анкета для заполнения участником» в сканированном виде с подписью и печатью. (Приложение №9 к настоящему Извещению). 4. Копии актов выполненных работ. 5. Выписка ЕГРН или договор аренды помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона площадью не менее 100 кв.м. 6. ПТС или СТС или действующий договор аренды на автомобильный транспорт. 7. ПТС или СТС или действующий договор аренды на спецтехнику. 8. Копии действующих удостоверений с допуском к работам на высоте на 3 (Три) человека. 9. Копии действующих удостоверений на 3 группу по электробезопасности на 3 (Три) человека. |

Лот №13. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Пензенской области.

| Содержание лота | В соответствии с Приложением №1 |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена, без НДС | 21 119 194.92 RUB |
| Особенности проведения закупочной процедуры | Лотовая |
| Сроки подачи заявок на участие | Дата начала приема заявок: 21.03.2025 15:00 МСК Дата завершения приема заявок: 31.03.2025 16:00 МСК Рассмотрение Заявок: Подведение итогов: |
| Срок действия договора | 12 (Двенадцать) календарных месяцев с даты подписания договора или до исчерпания суммы договора в зависимости от того, что наступит позднее. Проекты договоров (Приложения №6, №7 и №8 к настоящему Извещению). |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с документацией. |
| Условия поставки | В соответствии с документацией. |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с момента подписания договора. Сроки выполнения работ для конкретных видов работ: B2C: П. 5.1. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п. 2.1.1. не позднее, чем за 12 часов до планового времени начала выполнения Работ (далее - Заявки на подключение). Заявки по подключению Клиентов должны быть выполнены в конкретное дата и время, указанное в Заявке, но в любом случае в течение 72 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении) согласно настоящего пункта. П. 5.2. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п.2.1.2 не позднее, чем за 1 час до планового времени начала выполнения Работ (далее – Сервисные заявки). Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 настоящего Договора, должны быть выполнены в течение 48 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении - уведомление) согласно настоящему пункту. B2B: П. 5.1. договора: Заявки по подключению Клиентов в п 2.1.1 должны быть выполнены в течение 36 рабочих часов с момента направления заявки в веб интерфейс. П. 5.2. договора: Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 Договора, должны быть выполнены в течение 4 ч. ЭС: • Магистральных ВОЛС (МС) в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Распределительных ВОЛС (РС) в срок: не более 12 (Двенадцати) часов; • Выносов ВОЛС в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Электропитание объектов ГУТС: не более 8 часов; |
| Условия оплаты | B2C: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ при условии подписания Сторонами Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к настоящему договору, Ежемесячного Отчета об оказанном платном Сервисе, Отчета о переданных посредством Web-интерфейса заявках по программе потребительского кредитования и получения Заказчиком счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством. B2B: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ, Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к договору. ЭС: Оплата принятых Заказчиком работ по Договору производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания обеими Сводного Акта выполненных работ Приложение №5, Ведомости использования оборудования Заказчика Приложение №10, Сводного отчета об использовании оборудования Заказчика Приложение №12 и при условии получения счета, счет-фактуры Подрядчика. |
| Квалификационные требования к участнику | 1. Наличие опыта исполнения обязательств по аналогичным Договорам за последние 2 года; Примечание: под аналогичными договорами понимаются работы: - Работы по подключению Клиентов; - Работы по сервисному обслуживанию Клиентов; - Работы по модернизации портовой емкости; - Работы по устранению повреждений, - Работы выполнению планово-профилактических работ, - Работы техническому обслуживанию на ГУТС 2. Наличие собственного или арендуемого помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона, для хранения оборудования, выдаваемого заказчиком или демонтированного не менее 100 кв.м. 3. Наличие материальной базы, инструментов и оборудования у специалистов (подробнее в Приложении №10 к настоящему Извещению); 4. Наличие автомобильного транспорта в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 5. Наличие спецтехники (автовышки) в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 6. Наличие квалифицированных сотрудников, необходимых для полного и своевременного предоставления услуг в соответствии с условиями настоящего запроса, с указанием роли (технический директор, руководитель, монтажник, инженер и т.д.) 7. Уровень подготовки профильных специалистов: высшее, среднее специальное техническое; 8. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском к работам на высоте не ниже 2 группы (действующее) 9. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском на 3 группу по электробезопасности (действующее) |
| Дополнительные условия и требования | 1. Цены на Работы установлены в рублях РФ и являются окончательными и неизменными в течение срока действия договора, включают в себя все издержки Подрядчика связанные с исполнением договора. 2. Объемы работ являются ориентировочными, уточняются техническим заданием. 3. Организатор запроса коммерческих предложений оставляет за собой право объявить Переторжку. Количество Переторжек остается на усмотрение Организатора. 4. Подтверждение наличия предоставленной информации о складах/машинах/персонала/инструмента согласно предоставленной информации, в требованиях к участникам - подтверждается выездным аудитом на площадку Подрядной Организации по желанию Организатора закупки! 5. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса коммерческих предложений в электронной форме либо от его результатов, а также вправе отказаться от заключения договора в любое время проведения настоящей закупочной процедуры вплоть момента до заключения договора. |
| Требования к составу заявки на участие в лоте | 1. Коммерческое предложение (Приложение №3 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 2. Расценки (Приложение №4 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 3. Заполненная форма «Анкета для заполнения участником» в сканированном виде с подписью и печатью. (Приложение №9 к настоящему Извещению). 4. Копии актов выполненных работ. 5. Выписка ЕГРН или договор аренды помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона площадью не менее 100 кв.м. 6. ПТС или СТС или действующий договор аренды на автомобильный транспорт. 7. ПТС или СТС или действующий договор аренды на спецтехнику. 8. Копии действующих удостоверений с допуском к работам на высоте на 3 (Три) человека. 9. Копии действующих удостоверений на 3 группу по электробезопасности на 3 (Три) человека. |

Лот №14. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Пермском крае.

| Содержание лота | В соответствии с Приложением №1 |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена, без НДС | 9 291 450.31 RUB |
| Особенности проведения закупочной процедуры | Лотовая |
| Сроки подачи заявок на участие | Дата начала приема заявок: 21.03.2025 15:00 МСК Дата завершения приема заявок: 31.03.2025 16:00 МСК Рассмотрение Заявок: Подведение итогов: |
| Срок действия договора | 12 (Двенадцать) календарных месяцев с даты подписания договора или до исчерпания суммы договора в зависимости от того, что наступит позднее. Проекты договоров (Приложения №6, №7 и №8 к настоящему Извещению). |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с документацией. |
| Условия поставки | В соответствии с документацией. |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с момента подписания договора. Сроки выполнения работ для конкретных видов работ: B2C: П. 5.1. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п. 2.1.1. не позднее, чем за 12 часов до планового времени начала выполнения Работ (далее - Заявки на подключение). Заявки по подключению Клиентов должны быть выполнены в конкретное дата и время, указанное в Заявке, но в любом случае в течение 72 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении) согласно настоящего пункта. П. 5.2. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п.2.1.2 не позднее, чем за 1 час до планового времени начала выполнения Работ (далее – Сервисные заявки). Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 настоящего Договора, должны быть выполнены в течение 48 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении - уведомление) согласно настоящему пункту. B2B: П. 5.1. договора: Заявки по подключению Клиентов в п 2.1.1 должны быть выполнены в течение 36 рабочих часов с момента направления заявки в веб интерфейс. П. 5.2. договора: Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 Договора, должны быть выполнены в течение 4 ч. ЭС: • Магистральных ВОЛС (МС) в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Распределительных ВОЛС (РС) в срок: не более 12 (Двенадцати) часов; • Выносов ВОЛС в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Электропитание объектов ГУТС: не более 8 часов; |
| Условия оплаты | B2C: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ при условии подписания Сторонами Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к настоящему договору, Ежемесячного Отчета об оказанном платном Сервисе, Отчета о переданных посредством Web-интерфейса заявках по программе потребительского кредитования и получения Заказчиком счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством. B2B: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ, Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к договору. ЭС: Оплата принятых Заказчиком работ по Договору производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания обеими Сводного Акта выполненных работ Приложение №5, Ведомости использования оборудования Заказчика Приложение №10, Сводного отчета об использовании оборудования Заказчика Приложение №12 и при условии получения счета, счет-фактуры Подрядчика. |
| Квалификационные требования к участнику | 1. Наличие опыта исполнения обязательств по аналогичным Договорам за последние 2 года; Примечание: под аналогичными договорами понимаются работы: - Работы по подключению Клиентов; - Работы по сервисному обслуживанию Клиентов; - Работы по модернизации портовой емкости; - Работы по устранению повреждений, - Работы выполнению планово-профилактических работ, - Работы техническому обслуживанию на ГУТС 2. Наличие собственного или арендуемого помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона, для хранения оборудования, выдаваемого заказчиком или демонтированного не менее 100 кв.м. 3. Наличие материальной базы, инструментов и оборудования у специалистов (подробнее в Приложении №10 к настоящему Извещению); 4. Наличие автомобильного транспорта в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 5. Наличие спецтехники (автовышки) в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 6. Наличие квалифицированных сотрудников, необходимых для полного и своевременного предоставления услуг в соответствии с условиями настоящего запроса, с указанием роли (технический директор, руководитель, монтажник, инженер и т.д.) 7. Уровень подготовки профильных специалистов: высшее, среднее специальное техническое; 8. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском к работам на высоте не ниже 2 группы (действующее) 9. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском на 3 группу по электробезопасности (действующее) |
| Дополнительные условия и требования | 1. Цены на Работы установлены в рублях РФ и являются окончательными и неизменными в течение срока действия договора, включают в себя все издержки Подрядчика связанные с исполнением договора. 2. Объемы работ являются ориентировочными, уточняются техническим заданием. 3. Организатор запроса коммерческих предложений оставляет за собой право объявить Переторжку. Количество Переторжек остается на усмотрение Организатора. 4. Подтверждение наличия предоставленной информации о складах/машинах/персонала/инструмента согласно предоставленной информации, в требованиях к участникам - подтверждается выездным аудитом на площадку Подрядной Организации по желанию Организатора закупки! 5. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса коммерческих предложений в электронной форме либо от его результатов, а также вправе отказаться от заключения договора в любое время проведения настоящей закупочной процедуры вплоть момента до заключения договора. |
| Требования к составу заявки на участие в лоте | 1. Коммерческое предложение (Приложение №3 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 2. Расценки (Приложение №4 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 3. Заполненная форма «Анкета для заполнения участником» в сканированном виде с подписью и печатью. (Приложение №9 к настоящему Извещению). 4. Копии актов выполненных работ. 5. Выписка ЕГРН или договор аренды помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона площадью не менее 100 кв.м. 6. ПТС или СТС или действующий договор аренды на автомобильный транспорт. 7. ПТС или СТС или действующий договор аренды на спецтехнику. 8. Копии действующих удостоверений с допуском к работам на высоте на 3 (Три) человека. 9. Копии действующих удостоверений на 3 группу по электробезопасности на 3 (Три) человека. |

Лот №15. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Республике Марий-Эл.

| Содержание лота | В соответствии с Приложением №1 |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена, без НДС | 1 708 468.94 RUB |
| Особенности проведения закупочной процедуры | Лотовая |
| Сроки подачи заявок на участие | Дата начала приема заявок: 21.03.2025 15:00 МСК Дата завершения приема заявок: 22.04.2025 16:00 МСК Рассмотрение Заявок: Подведение итогов: |
| Срок действия договора | 12 (Двенадцать) календарных месяцев с даты подписания договора или до исчерпания суммы договора в зависимости от того, что наступит позднее. Проекты договоров (Приложения №6, №7 и №8 к настоящему Извещению). |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с документацией. |
| Условия поставки | В соответствии с документацией. |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с момента подписания договора. Сроки выполнения работ для конкретных видов работ: B2C: П. 5.1. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п. 2.1.1. не позднее, чем за 12 часов до планового времени начала выполнения Работ (далее - Заявки на подключение). Заявки по подключению Клиентов должны быть выполнены в конкретное дата и время, указанное в Заявке, но в любом случае в течение 72 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении) согласно настоящего пункта. П. 5.2. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п.2.1.2 не позднее, чем за 1 час до планового времени начала выполнения Работ (далее – Сервисные заявки). Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 настоящего Договора, должны быть выполнены в течение 48 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении - уведомление) согласно настоящему пункту. B2B: П. 5.1. договора: Заявки по подключению Клиентов в п 2.1.1 должны быть выполнены в течение 36 рабочих часов с момента направления заявки в веб интерфейс. П. 5.2. договора: Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 Договора, должны быть выполнены в течение 4 ч. ЭС: • Магистральных ВОЛС (МС) в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Распределительных ВОЛС (РС) в срок: не более 12 (Двенадцати) часов; • Выносов ВОЛС в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Электропитание объектов ГУТС: не более 8 часов; |
| Условия оплаты | B2C: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ при условии подписания Сторонами Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к настоящему договору, Ежемесячного Отчета об оказанном платном Сервисе, Отчета о переданных посредством Web-интерфейса заявках по программе потребительского кредитования и получения Заказчиком счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством. B2B: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ, Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к договору. ЭС: Оплата принятых Заказчиком работ по Договору производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания обеими Сводного Акта выполненных работ Приложение №5, Ведомости использования оборудования Заказчика Приложение №10, Сводного отчета об использовании оборудования Заказчика Приложение №12 и при условии получения счета, счет-фактуры Подрядчика. |
| Квалификационные требования к участнику | 1. Наличие опыта исполнения обязательств по аналогичным Договорам за последние 2 года; Примечание: под аналогичными договорами понимаются работы: - Работы по подключению Клиентов; - Работы по сервисному обслуживанию Клиентов; - Работы по модернизации портовой емкости; - Работы по устранению повреждений, - Работы выполнению планово-профилактических работ, - Работы техническому обслуживанию на ГУТС 2. Наличие собственного или арендуемого помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона, для хранения оборудования, выдаваемого заказчиком или демонтированного не менее 100 кв.м. 3. Наличие материальной базы, инструментов и оборудования у специалистов (подробнее в Приложении №10 к настоящему Извещению); 4. Наличие автомобильного транспорта в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 5. Наличие спецтехники (автовышки) в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 6. Наличие квалифицированных сотрудников, необходимых для полного и своевременного предоставления услуг в соответствии с условиями настоящего запроса, с указанием роли (технический директор, руководитель, монтажник, инженер и т.д.) 7. Уровень подготовки профильных специалистов: высшее, среднее специальное техническое; 8. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском к работам на высоте не ниже 2 группы (действующее) 9. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском на 3 группу по электробезопасности (действующее) |
| Дополнительные условия и требования | 1. Цены на Работы установлены в рублях РФ и являются окончательными и неизменными в течение срока действия договора, включают в себя все издержки Подрядчика связанные с исполнением договора. 2. Объемы работ являются ориентировочными, уточняются техническим заданием. 3. Организатор запроса коммерческих предложений оставляет за собой право объявить Переторжку. Количество Переторжек остается на усмотрение Организатора. 4. Подтверждение наличия предоставленной информации о складах/машинах/персонала/инструмента согласно предоставленной информации, в требованиях к участникам - подтверждается выездным аудитом на площадку Подрядной Организации по желанию Организатора закупки! 5. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса коммерческих предложений в электронной форме либо от его результатов, а также вправе отказаться от заключения договора в любое время проведения настоящей закупочной процедуры вплоть момента до заключения договора. |
| Требования к составу заявки на участие в лоте | 1. Коммерческое предложение (Приложение №3 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 2. Расценки (Приложение №4 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 3. Заполненная форма «Анкета для заполнения участником» в сканированном виде с подписью и печатью. (Приложение №9 к настоящему Извещению). 4. Копии актов выполненных работ. 5. Выписка ЕГРН или договор аренды помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона площадью не менее 100 кв.м. 6. ПТС или СТС или действующий договор аренды на автомобильный транспорт. 7. ПТС или СТС или действующий договор аренды на спецтехнику. 8. Копии действующих удостоверений с допуском к работам на высоте на 3 (Три) человека. 9. Копии действующих удостоверений на 3 группу по электробезопасности на 3 (Три) человека. |

Лот №16. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Республике Удмуртия.

| Содержание лота | В соответствии с Приложением №1 |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена, без НДС | 3 872 774.34 RUB |
| Особенности проведения закупочной процедуры | Лотовая |
| Сроки подачи заявок на участие | Дата начала приема заявок: 21.03.2025 15:00 МСК Дата завершения приема заявок: 31.03.2025 16:00 МСК Рассмотрение Заявок: Подведение итогов: |
| Срок действия договора | 12 (Двенадцать) календарных месяцев с даты подписания договора или до исчерпания суммы договора в зависимости от того, что наступит позднее. Проекты договоров (Приложения №6, №7 и №8 к настоящему Извещению). |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с документацией |
| Условия поставки | В соответствии с документацией. |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с момента подписания договора. Сроки выполнения работ для конкретных видов работ: B2C: П. 5.1. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п. 2.1.1. не позднее, чем за 12 часов до планового времени начала выполнения Работ (далее - Заявки на подключение). Заявки по подключению Клиентов должны быть выполнены в конкретное дата и время, указанное в Заявке, но в любом случае в течение 72 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении) согласно настоящего пункта. П. 5.2. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п.2.1.2 не позднее, чем за 1 час до планового времени начала выполнения Работ (далее – Сервисные заявки). Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 настоящего Договора, должны быть выполнены в течение 48 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении - уведомление) согласно настоящему пункту. B2B: П. 5.1. договора: Заявки по подключению Клиентов в п 2.1.1 должны быть выполнены в течение 36 рабочих часов с момента направления заявки в веб интерфейс. П. 5.2. договора: Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 Договора, должны быть выполнены в течение 4 ч. ЭС: • Магистральных ВОЛС (МС) в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Распределительных ВОЛС (РС) в срок: не более 12 (Двенадцати) часов; • Выносов ВОЛС в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Электропитание объектов ГУТС: не более 8 часов; |
| Условия оплаты | B2C: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ при условии подписания Сторонами Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к настоящему договору, Ежемесячного Отчета об оказанном платном Сервисе, Отчета о переданных посредством Web-интерфейса заявках по программе потребительского кредитования и получения Заказчиком счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством. B2B: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ, Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к договору. ЭС: Оплата принятых Заказчиком работ по Договору производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания обеими Сводного Акта выполненных работ Приложение №5, Ведомости использования оборудования Заказчика Приложение №10, Сводного отчета об использовании оборудования Заказчика Приложение №12 и при условии получения счета, счет-фактуры Подрядчика. |
| Квалификационные требования к участнику | 1. Наличие опыта исполнения обязательств по аналогичным Договорам за последние 2 года; Примечание: под аналогичными договорами понимаются работы: - Работы по подключению Клиентов; - Работы по сервисному обслуживанию Клиентов; - Работы по модернизации портовой емкости; - Работы по устранению повреждений, - Работы выполнению планово-профилактических работ, - Работы техническому обслуживанию на ГУТС 2. Наличие собственного или арендуемого помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона, для хранения оборудования, выдаваемого заказчиком или демонтированного не менее 100 кв.м. 3. Наличие материальной базы, инструментов и оборудования у специалистов (подробнее в Приложении №10 к настоящему Извещению); 4. Наличие автомобильного транспорта в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 5. Наличие спецтехники (автовышки) в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 6. Наличие квалифицированных сотрудников, необходимых для полного и своевременного предоставления услуг в соответствии с условиями настоящего запроса, с указанием роли (технический директор, руководитель, монтажник, инженер и т.д.) 7. Уровень подготовки профильных специалистов: высшее, среднее специальное техническое; 8. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском к работам на высоте не ниже 2 группы (действующее) 9. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском на 3 группу по электробезопасности (действующее) |
| Дополнительные условия и требования | 1. Цены на Работы установлены в рублях РФ и являются окончательными и неизменными в течение срока действия договора, включают в себя все издержки Подрядчика связанные с исполнением договора. 2. Объемы работ являются ориентировочными, уточняются техническим заданием. 3. Организатор запроса коммерческих предложений оставляет за собой право объявить Переторжку. Количество Переторжек остается на усмотрение Организатора. 4. Подтверждение наличия предоставленной информации о складах/машинах/персонала/инструмента согласно предоставленной информации, в требованиях к участникам - подтверждается выездным аудитом на площадку Подрядной Организации по желанию Организатора закупки! 5. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса коммерческих предложений в электронной форме либо от его результатов, а также вправе отказаться от заключения договора в любое время проведения настоящей закупочной процедуры вплоть момента до заключения договора. |
| Требования к составу заявки на участие в лоте | 1. Коммерческое предложение (Приложение №3 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 2. Расценки (Приложение №4 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 3. Заполненная форма «Анкета для заполнения участником» в сканированном виде с подписью и печатью. (Приложение №9 к настоящему Извещению). 4. Копии актов выполненных работ. 5. Выписка ЕГРН или договор аренды помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона площадью не менее 100 кв.м. 6. ПТС или СТС или действующий договор аренды на автомобильный транспорт. 7. ПТС или СТС или действующий договор аренды на спецтехнику. 8. Копии действующих удостоверений с допуском к работам на высоте на 3 (Три) человека. 9. Копии действующих удостоверений на 3 группу по электробезопасности на 3 (Три) человека. |

Лот №17. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Ростовской области.

| Содержание лота | В соответствии с Приложением №1 |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена, без НДС | 11 814 841.51 RUB |
| Особенности проведения закупочной процедуры | Лотовая |
| Сроки подачи заявок на участие | Дата начала приема заявок: 21.03.2025 15:00 МСК Дата завершения приема заявок: 31.03.2025 16:00 МСК Рассмотрение Заявок: Подведение итогов: |
| Срок действия договора | 12 (Двенадцать) календарных месяцев с даты подписания договора или до исчерпания суммы договора в зависимости от того, что наступит позднее. Проекты договоров (Приложения №6, №7 и №8 к настоящему Извещению). |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с документацией. |
| Условия поставки | В соответствии с документацией. |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с момента подписания договора. Сроки выполнения работ для конкретных видов работ: B2C: П. 5.1. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п. 2.1.1. не позднее, чем за 12 часов до планового времени начала выполнения Работ (далее - Заявки на подключение). Заявки по подключению Клиентов должны быть выполнены в конкретное дата и время, указанное в Заявке, но в любом случае в течение 72 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении) согласно настоящего пункта. П. 5.2. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п.2.1.2 не позднее, чем за 1 час до планового времени начала выполнения Работ (далее – Сервисные заявки). Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 настоящего Договора, должны быть выполнены в течение 48 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении - уведомление) согласно настоящему пункту. B2B: П. 5.1. договора: Заявки по подключению Клиентов в п 2.1.1 должны быть выполнены в течение 36 рабочих часов с момента направления заявки в веб интерфейс. П. 5.2. договора: Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 Договора, должны быть выполнены в течение 4 ч. ЭС: • Магистральных ВОЛС (МС) в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Распределительных ВОЛС (РС) в срок: не более 12 (Двенадцати) часов; • Выносов ВОЛС в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Электропитание объектов ГУТС: не более 8 часов; |
| Условия оплаты | B2C: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ при условии подписания Сторонами Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к настоящему договору, Ежемесячного Отчета об оказанном платном Сервисе, Отчета о переданных посредством Web-интерфейса заявках по программе потребительского кредитования и получения Заказчиком счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством. B2B: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ, Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к договору. ЭС: Оплата принятых Заказчиком работ по Договору производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания обеими Сводного Акта выполненных работ Приложение №5, Ведомости использования оборудования Заказчика Приложение №10, Сводного отчета об использовании оборудования Заказчика Приложение №12 и при условии получения счета, счет-фактуры Подрядчика. |
| Квалификационные требования к участнику | 1. Наличие опыта исполнения обязательств по аналогичным Договорам за последние 2 года; Примечание: под аналогичными договорами понимаются работы: - Работы по подключению Клиентов; - Работы по сервисному обслуживанию Клиентов; - Работы по модернизации портовой емкости; - Работы по устранению повреждений, - Работы выполнению планово-профилактических работ, - Работы техническому обслуживанию на ГУТС 2. Наличие собственного или арендуемого помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона, для хранения оборудования, выдаваемого заказчиком или демонтированного не менее 100 кв.м. 3. Наличие материальной базы, инструментов и оборудования у специалистов (подробнее в Приложении №10 к настоящему Извещению); 4. Наличие автомобильного транспорта в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 5. Наличие спецтехники (автовышки) в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 6. Наличие квалифицированных сотрудников, необходимых для полного и своевременного предоставления услуг в соответствии с условиями настоящего запроса, с указанием роли (технический директор, руководитель, монтажник, инженер и т.д.) 7. Уровень подготовки профильных специалистов: высшее, среднее специальное техническое; 8. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском к работам на высоте не ниже 2 группы (действующее) 9. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском на 3 группу по электробезопасности (действующее) |
| Дополнительные условия и требования | 1. Цены на Работы установлены в рублях РФ и являются окончательными и неизменными в течение срока действия договора, включают в себя все издержки Подрядчика связанные с исполнением договора. 2. Объемы работ являются ориентировочными, уточняются техническим заданием. 3. Организатор запроса коммерческих предложений оставляет за собой право объявить Переторжку. Количество Переторжек остается на усмотрение Организатора. 4. Подтверждение наличия предоставленной информации о складах/машинах/персонала/инструмента согласно предоставленной информации, в требованиях к участникам - подтверждается выездным аудитом на площадку Подрядной Организации по желанию Организатора закупки! 5. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса коммерческих предложений в электронной форме либо от его результатов, а также вправе отказаться от заключения договора в любое время проведения настоящей закупочной процедуры вплоть момента до заключения договора. |
| Требования к составу заявки на участие в лоте | 1. Коммерческое предложение (Приложение №3 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 2. Расценки (Приложение №4 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 3. Заполненная форма «Анкета для заполнения участником» в сканированном виде с подписью и печатью. (Приложение №9 к настоящему Извещению). 4. Копии актов выполненных работ. 5. Выписка ЕГРН или договор аренды помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона площадью не менее 100 кв.м. 6. ПТС или СТС или действующий договор аренды на автомобильный транспорт. 7. ПТС или СТС или действующий договор аренды на спецтехнику. 8. Копии действующих удостоверений с допуском к работам на высоте на 3 (Три) человека. 9. Копии действующих удостоверений на 3 группу по электробезопасности на 3 (Три) человека. |

Лот №18. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Рязанской области.

| Содержание лота | В соответствии с Приложением №1 |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена, без НДС | 9 326 993.71 RUB |
| Особенности проведения закупочной процедуры | Лотовая |
| Сроки подачи заявок на участие | Дата начала приема заявок: 21.03.2025 15:00 МСК Дата завершения приема заявок: 31.03.2025 16:00 МСК Рассмотрение Заявок: Подведение итогов: |
| Срок действия договора | 12 (Двенадцать) календарных месяцев с даты подписания договора или до исчерпания суммы договора в зависимости от того, что наступит позднее. Проекты договоров (Приложения №6, №7 и №8 к настоящему Извещению). |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с документацией. |
| Условия поставки | В соответствии с документацией. |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с момента подписания договора. Сроки выполнения работ для конкретных видов работ: B2C: П. 5.1. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п. 2.1.1. не позднее, чем за 12 часов до планового времени начала выполнения Работ (далее - Заявки на подключение). Заявки по подключению Клиентов должны быть выполнены в конкретное дата и время, указанное в Заявке, но в любом случае в течение 72 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении) согласно настоящего пункта. П. 5.2. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п.2.1.2 не позднее, чем за 1 час до планового времени начала выполнения Работ (далее – Сервисные заявки). Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 настоящего Договора, должны быть выполнены в течение 48 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении - уведомление) согласно настоящему пункту. B2B: П. 5.1. договора: Заявки по подключению Клиентов в п 2.1.1 должны быть выполнены в течение 36 рабочих часов с момента направления заявки в веб интерфейс. П. 5.2. договора: Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 Договора, должны быть выполнены в течение 4 ч. ЭС: • Магистральных ВОЛС (МС) в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Распределительных ВОЛС (РС) в срок: не более 12 (Двенадцати) часов; • Выносов ВОЛС в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Электропитание объектов ГУТС: не более 8 часов; |
| Условия оплаты | B2C: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ при условии подписания Сторонами Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к настоящему договору, Ежемесячного Отчета об оказанном платном Сервисе, Отчета о переданных посредством Web-интерфейса заявках по программе потребительского кредитования и получения Заказчиком счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством. B2B: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ, Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к договору. ЭС: Оплата принятых Заказчиком работ по Договору производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания обеими Сводного Акта выполненных работ Приложение №5, Ведомости использования оборудования Заказчика Приложение №10, Сводного отчета об использовании оборудования Заказчика Приложение №12 и при условии получения счета, счет-фактуры Подрядчика. |
| Квалификационные требования к участнику | 1. Наличие опыта исполнения обязательств по аналогичным Договорам за последние 2 года; Примечание: под аналогичными договорами понимаются работы: - Работы по подключению Клиентов; - Работы по сервисному обслуживанию Клиентов; - Работы по модернизации портовой емкости; - Работы по устранению повреждений, - Работы выполнению планово-профилактических работ, - Работы техническому обслуживанию на ГУТС 2. Наличие собственного или арендуемого помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона, для хранения оборудования, выдаваемого заказчиком или демонтированного не менее 100 кв.м. 3. Наличие материальной базы, инструментов и оборудования у специалистов (подробнее в Приложении №10 к настоящему Извещению); 4. Наличие автомобильного транспорта в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 5. Наличие спецтехники (автовышки) в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 6. Наличие квалифицированных сотрудников, необходимых для полного и своевременного предоставления услуг в соответствии с условиями настоящего запроса, с указанием роли (технический директор, руководитель, монтажник, инженер и т.д.) 7. Уровень подготовки профильных специалистов: высшее, среднее специальное техническое; 8. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском к работам на высоте не ниже 2 группы (действующее) 9. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском на 3 группу по электробезопасности (действующее) |
| Дополнительные условия и требования | 1. Цены на Работы установлены в рублях РФ и являются окончательными и неизменными в течение срока действия договора, включают в себя все издержки Подрядчика связанные с исполнением договора. 2. Объемы работ являются ориентировочными, уточняются техническим заданием. 3. Организатор запроса коммерческих предложений оставляет за собой право объявить Переторжку. Количество Переторжек остается на усмотрение Организатора. 4. Подтверждение наличия предоставленной информации о складах/машинах/персонала/инструмента согласно предоставленной информации, в требованиях к участникам - подтверждается выездным аудитом на площадку Подрядной Организации по желанию Организатора закупки! 5. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса коммерческих предложений в электронной форме либо от его результатов, а также вправе отказаться от заключения договора в любое время проведения настоящей закупочной процедуры вплоть момента до заключения договора. |
| Требования к составу заявки на участие в лоте | 1. Коммерческое предложение (Приложение №3 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 2. Расценки (Приложение №4 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 3. Заполненная форма «Анкета для заполнения участником» в сканированном виде с подписью и печатью. (Приложение №9 к настоящему Извещению). 4. Копии актов выполненных работ. 5. Выписка ЕГРН или договор аренды помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона площадью не менее 100 кв.м. 6. ПТС или СТС или действующий договор аренды на автомобильный транспорт. 7. ПТС или СТС или действующий договор аренды на спецтехнику. 8. Копии действующих удостоверений с допуском к работам на высоте на 3 (Три) человека. 9. Копии действующих удостоверений на 3 группу по электробезопасности на 3 (Три) человека. |

Лот №19. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Самарской области.

| Содержание лота | В соответствии с Приложением №1 |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена, без НДС | 24 490 487.50 RUB |
| Особенности проведения закупочной процедуры | Лотовая |
| Сроки подачи заявок на участие | Дата начала приема заявок: 21.03.2025 15:00 МСК Дата завершения приема заявок: 31.03.2025 16:00 МСК Рассмотрение Заявок: Подведение итогов: |
| Срок действия договора | 12 (Двенадцать) календарных месяцев с даты подписания договора или до исчерпания суммы договора в зависимости от того, что наступит позднее. Проекты договоров (Приложения №6, №7 и №8 к настоящему Извещению). |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с документацией. |
| Условия поставки | В соответствии с документацией. |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с момента подписания договора. Сроки выполнения работ для конкретных видов работ: B2C: П. 5.1. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п. 2.1.1. не позднее, чем за 12 часов до планового времени начала выполнения Работ (далее - Заявки на подключение). Заявки по подключению Клиентов должны быть выполнены в конкретное дата и время, указанное в Заявке, но в любом случае в течение 72 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении) согласно настоящего пункта. П. 5.2. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п.2.1.2 не позднее, чем за 1 час до планового времени начала выполнения Работ (далее – Сервисные заявки). Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 настоящего Договора, должны быть выполнены в течение 48 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении - уведомление) согласно настоящему пункту. B2B: П. 5.1. договора: Заявки по подключению Клиентов в п 2.1.1 должны быть выполнены в течение 36 рабочих часов с момента направления заявки в веб интерфейс. П. 5.2. договора: Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 Договора, должны быть выполнены в течение 4 ч. ЭС: • Магистральных ВОЛС (МС) в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Распределительных ВОЛС (РС) в срок: не более 12 (Двенадцати) часов; • Выносов ВОЛС в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Электропитание объектов ГУТС: не более 8 часов; |
| Условия оплаты | B2C: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ при условии подписания Сторонами Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к настоящему договору, Ежемесячного Отчета об оказанном платном Сервисе, Отчета о переданных посредством Web-интерфейса заявках по программе потребительского кредитования и получения Заказчиком счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством. B2B: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ, Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к договору. ЭС: Оплата принятых Заказчиком работ по Договору производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания обеими Сводного Акта выполненных работ Приложение №5, Ведомости использования оборудования Заказчика Приложение №10, Сводного отчета об использовании оборудования Заказчика Приложение №12 и при условии получения счета, счет-фактуры Подрядчика. |
| Квалификационные требования к участнику | 1. Наличие опыта исполнения обязательств по аналогичным Договорам за последние 2 года; Примечание: под аналогичными договорами понимаются работы: - Работы по подключению Клиентов; - Работы по сервисному обслуживанию Клиентов; - Работы по модернизации портовой емкости; - Работы по устранению повреждений, - Работы выполнению планово-профилактических работ, - Работы техническому обслуживанию на ГУТС 2. Наличие собственного или арендуемого помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона, для хранения оборудования, выдаваемого заказчиком или демонтированного не менее 100 кв.м. 3. Наличие материальной базы, инструментов и оборудования у специалистов (подробнее в Приложении №10 к настоящему Извещению); 4. Наличие автомобильного транспорта в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 5. Наличие спецтехники (автовышки) в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 6. Наличие квалифицированных сотрудников, необходимых для полного и своевременного предоставления услуг в соответствии с условиями настоящего запроса, с указанием роли (технический директор, руководитель, монтажник, инженер и т.д.) 7. Уровень подготовки профильных специалистов: высшее, среднее специальное техническое; 8. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском к работам на высоте не ниже 2 группы (действующее) 9. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском на 3 группу по электробезопасности (действующее) |
| Дополнительные условия и требования | 1. Цены на Работы установлены в рублях РФ и являются окончательными и неизменными в течение срока действия договора, включают в себя все издержки Подрядчика связанные с исполнением договора. 2. Объемы работ являются ориентировочными, уточняются техническим заданием. 3. Организатор запроса коммерческих предложений оставляет за собой право объявить Переторжку. Количество Переторжек остается на усмотрение Организатора. 4. Подтверждение наличия предоставленной информации о складах/машинах/персонала/инструмента согласно предоставленной информации, в требованиях к участникам - подтверждается выездным аудитом на площадку Подрядной Организации по желанию Организатора закупки! 5. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса коммерческих предложений в электронной форме либо от его результатов, а также вправе отказаться от заключения договора в любое время проведения настоящей закупочной процедуры вплоть момента до заключения договора. |
| Требования к составу заявки на участие в лоте | 1. Коммерческое предложение (Приложение №3 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 2. Расценки (Приложение №4 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 3. Заполненная форма «Анкета для заполнения участником» в сканированном виде с подписью и печатью. (Приложение №9 к настоящему Извещению). 4. Копии актов выполненных работ. 5. Выписка ЕГРН или договор аренды помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона площадью не менее 100 кв.м. 6. ПТС или СТС или действующий договор аренды на автомобильный транспорт. 7. ПТС или СТС или действующий договор аренды на спецтехнику. 8. Копии действующих удостоверений с допуском к работам на высоте на 3 (Три) человека. 9. Копии действующих удостоверений на 3 группу по электробезопасности на 3 (Три) человека. |

Лот №20. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Саратовской области.

| Содержание лота | В соответствии с Приложением №1 |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена, без НДС | 24 642 622.95 RUB |
| Особенности проведения закупочной процедуры | Лотовая |
| Сроки подачи заявок на участие | Дата начала приема заявок: 21.03.2025 15:00 МСК Дата завершения приема заявок: 31.03.2025 16:00 МСК Рассмотрение Заявок: Подведение итогов: |
| Срок действия договора | 12 (Двенадцать) календарных месяцев с даты подписания договора или до исчерпания суммы договора в зависимости от того, что наступит позднее. Проекты договоров (Приложения №6, №7 и №8 к настоящему Извещению). |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с документацией. |
| Условия поставки | В соответствии с документацией. |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с момента подписания договора. Сроки выполнения работ для конкретных видов работ: B2C: П. 5.1. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п. 2.1.1. не позднее, чем за 12 часов до планового времени начала выполнения Работ (далее - Заявки на подключение). Заявки по подключению Клиентов должны быть выполнены в конкретное дата и время, указанное в Заявке, но в любом случае в течение 72 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении) согласно настоящего пункта. П. 5.2. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п.2.1.2 не позднее, чем за 1 час до планового времени начала выполнения Работ (далее – Сервисные заявки). Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 настоящего Договора, должны быть выполнены в течение 48 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении - уведомление) согласно настоящему пункту. B2B: П. 5.1. договора: Заявки по подключению Клиентов в п 2.1.1 должны быть выполнены в течение 36 рабочих часов с момента направления заявки в веб интерфейс. П. 5.2. договора: Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 Договора, должны быть выполнены в течение 4 ч. ЭС: • Магистральных ВОЛС (МС) в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Распределительных ВОЛС (РС) в срок: не более 12 (Двенадцати) часов; • Выносов ВОЛС в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Электропитание объектов ГУТС: не более 8 часов; |
| Условия оплаты | B2C: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ при условии подписания Сторонами Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к настоящему договору, Ежемесячного Отчета об оказанном платном Сервисе, Отчета о переданных посредством Web-интерфейса заявках по программе потребительского кредитования и получения Заказчиком счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством. B2B: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ, Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к договору. ЭС: Оплата принятых Заказчиком работ по Договору производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания обеими Сводного Акта выполненных работ Приложение №5, Ведомости использования оборудования Заказчика Приложение №10, Сводного отчета об использовании оборудования Заказчика Приложение №12 и при условии получения счета, счет-фактуры Подрядчика. |
| Квалификационные требования к участнику | 1. Наличие опыта исполнения обязательств по аналогичным Договорам за последние 2 года; Примечание: под аналогичными договорами понимаются работы: - Работы по подключению Клиентов; - Работы по сервисному обслуживанию Клиентов; - Работы по модернизации портовой емкости; - Работы по устранению повреждений, - Работы выполнению планово-профилактических работ, - Работы техническому обслуживанию на ГУТС 2. Наличие собственного или арендуемого помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона, для хранения оборудования, выдаваемого заказчиком или демонтированного не менее 100 кв.м. 3. Наличие материальной базы, инструментов и оборудования у специалистов (подробнее в Приложении №10 к настоящему Извещению); 4. Наличие автомобильного транспорта в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 5. Наличие спецтехники (автовышки) в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 6. Наличие квалифицированных сотрудников, необходимых для полного и своевременного предоставления услуг в соответствии с условиями настоящего запроса, с указанием роли (технический директор, руководитель, монтажник, инженер и т.д.) 7. Уровень подготовки профильных специалистов: высшее, среднее специальное техническое; 8. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском к работам на высоте не ниже 2 группы (действующее) 9. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском на 3 группу по электробезопасности (действующее) |
| Дополнительные условия и требования | 1. Цены на Работы установлены в рублях РФ и являются окончательными и неизменными в течение срока действия договора, включают в себя все издержки Подрядчика связанные с исполнением договора. 2. Объемы работ являются ориентировочными, уточняются техническим заданием. 3. Организатор запроса коммерческих предложений оставляет за собой право объявить Переторжку. Количество Переторжек остается на усмотрение Организатора. 4. Подтверждение наличия предоставленной информации о складах/машинах/персонала/инструмента согласно предоставленной информации, в требованиях к участникам - подтверждается выездным аудитом на площадку Подрядной Организации по желанию Организатора закупки! 5. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса коммерческих предложений в электронной форме либо от его результатов, а также вправе отказаться от заключения договора в любое время проведения настоящей закупочной процедуры вплоть момента до заключения договора. |
| Требования к составу заявки на участие в лоте | 1. Коммерческое предложение (Приложение №3 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 2. Расценки (Приложение №4 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 3. Заполненная форма «Анкета для заполнения участником» в сканированном виде с подписью и печатью. (Приложение №9 к настоящему Извещению). 4. Копии актов выполненных работ. 5. Выписка ЕГРН или договор аренды помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона площадью не менее 100 кв.м. 6. ПТС или СТС или действующий договор аренды на автомобильный транспорт. 7. ПТС или СТС или действующий договор аренды на спецтехнику. 8. Копии действующих удостоверений с допуском к работам на высоте на 3 (Три) человека. 9. Копии действующих удостоверений на 3 группу по электробезопасности на 3 (Три) человека. |

Лот №21. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Тверской области.

| Содержание лота | В соответствии с Приложением №1 |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена, без НДС | 4 538 277.66 RUB |
| Особенности проведения закупочной процедуры | Лотовая |
| Сроки подачи заявок на участие | Дата начала приема заявок: 21.03.2025 15:00 МСК Дата завершения приема заявок: 31.03.2025 16:00 МСК Рассмотрение Заявок: Подведение итогов: |
| Срок действия договора | 12 (Двенадцать) календарных месяцев с даты подписания договора или до исчерпания суммы договора в зависимости от того, что наступит позднее. Проекты договоров (Приложения №6, №7 и №8 к настоящему Извещению). |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с документацией. |
| Условия поставки | В соответствии с документацией. |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с момента подписания договора. Сроки выполнения работ для конкретных видов работ: B2C: П. 5.1. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п. 2.1.1. не позднее, чем за 12 часов до планового времени начала выполнения Работ (далее - Заявки на подключение). Заявки по подключению Клиентов должны быть выполнены в конкретное дата и время, указанное в Заявке, но в любом случае в течение 72 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении) согласно настоящего пункта. П. 5.2. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п.2.1.2 не позднее, чем за 1 час до планового времени начала выполнения Работ (далее – Сервисные заявки). Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 настоящего Договора, должны быть выполнены в течение 48 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении - уведомление) согласно настоящему пункту. B2B: П. 5.1. договора: Заявки по подключению Клиентов в п 2.1.1 должны быть выполнены в течение 36 рабочих часов с момента направления заявки в веб интерфейс. П. 5.2. договора: Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 Договора, должны быть выполнены в течение 4 ч. ЭС: • Магистральных ВОЛС (МС) в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Распределительных ВОЛС (РС) в срок: не более 12 (Двенадцати) часов; • Выносов ВОЛС в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Электропитание объектов ГУТС: не более 8 часов; |
| Условия оплаты | B2C: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ при условии подписания Сторонами Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к настоящему договору, Ежемесячного Отчета об оказанном платном Сервисе, Отчета о переданных посредством Web-интерфейса заявках по программе потребительского кредитования и получения Заказчиком счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством. B2B: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ, Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к договору. ЭС: Оплата принятых Заказчиком работ по Договору производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания обеими Сводного Акта выполненных работ Приложение №5, Ведомости использования оборудования Заказчика Приложение №10, Сводного отчета об использовании оборудования Заказчика Приложение №12 и при условии получения счета, счет-фактуры Подрядчика. |
| Квалификационные требования к участнику | 1. Наличие опыта исполнения обязательств по аналогичным Договорам за последние 2 года; Примечание: под аналогичными договорами понимаются работы: - Работы по подключению Клиентов; - Работы по сервисному обслуживанию Клиентов; - Работы по модернизации портовой емкости; - Работы по устранению повреждений, - Работы выполнению планово-профилактических работ, - Работы техническому обслуживанию на ГУТС 2. Наличие собственного или арендуемого помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона, для хранения оборудования, выдаваемого заказчиком или демонтированного не менее 100 кв.м. 3. Наличие материальной базы, инструментов и оборудования у специалистов (подробнее в Приложении №10 к настоящему Извещению); 4. Наличие автомобильного транспорта в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 5. Наличие спецтехники (автовышки) в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 6. Наличие квалифицированных сотрудников, необходимых для полного и своевременного предоставления услуг в соответствии с условиями настоящего запроса, с указанием роли (технический директор, руководитель, монтажник, инженер и т.д.) 7. Уровень подготовки профильных специалистов: высшее, среднее специальное техническое; 8. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском к работам на высоте не ниже 2 группы (действующее) 9. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском на 3 группу по электробезопасности (действующее) |
| Дополнительные условия и требования | 1. Цены на Работы установлены в рублях РФ и являются окончательными и неизменными в течение срока действия договора, включают в себя все издержки Подрядчика связанные с исполнением договора. 2. Объемы работ являются ориентировочными, уточняются техническим заданием. 3. Организатор запроса коммерческих предложений оставляет за собой право объявить Переторжку. Количество Переторжек остается на усмотрение Организатора. 4. Подтверждение наличия предоставленной информации о складах/машинах/персонала/инструмента согласно предоставленной информации, в требованиях к участникам - подтверждается выездным аудитом на площадку Подрядной Организации по желанию Организатора закупки! 5. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса коммерческих предложений в электронной форме либо от его результатов, а также вправе отказаться от заключения договора в любое время проведения настоящей закупочной процедуры вплоть момента до заключения договора. |
| Требования к составу заявки на участие в лоте | 1. Коммерческое предложение (Приложение №3 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 2. Расценки (Приложение №4 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 3. Заполненная форма «Анкета для заполнения участником» в сканированном виде с подписью и печатью. (Приложение №9 к настоящему Извещению). 4. Копии актов выполненных работ. 5. Выписка ЕГРН или договор аренды помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона площадью не менее 100 кв.м. 6. ПТС или СТС или действующий договор аренды на автомобильный транспорт. 7. ПТС или СТС или действующий договор аренды на спецтехнику. 8. Копии действующих удостоверений с допуском к работам на высоте на 3 (Три) человека. 9. Копии действующих удостоверений на 3 группу по электробезопасности на 3 (Три) человека. |

Лот №22. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Тульской области.

| Содержание лота | В соответствии с Приложением №1 |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена, без НДС | 3 280 228.82 RUB |
| Особенности проведения закупочной процедуры | Лотовая |
| Сроки подачи заявок на участие | Дата начала приема заявок: 21.03.2025 15:00 МСК Дата завершения приема заявок: 31.03.2025 16:00 МСК Рассмотрение Заявок: Подведение итогов: |
| Срок действия договора | 12 (Двенадцать) календарных месяцев с даты подписания договора или до исчерпания суммы договора в зависимости от того, что наступит позднее. Проекты договоров (Приложения №6, №7 и №8 к настоящему Извещению). |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с документацией. |
| Условия поставки | В соответствии с документацией. |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с момента подписания договора. Сроки выполнения работ для конкретных видов работ: B2C: П. 5.1. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п. 2.1.1. не позднее, чем за 12 часов до планового времени начала выполнения Работ (далее - Заявки на подключение). Заявки по подключению Клиентов должны быть выполнены в конкретное дата и время, указанное в Заявке, но в любом случае в течение 72 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении) согласно настоящего пункта. П. 5.2. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п.2.1.2 не позднее, чем за 1 час до планового времени начала выполнения Работ (далее – Сервисные заявки). Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 настоящего Договора, должны быть выполнены в течение 48 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении - уведомление) согласно настоящему пункту. B2B: П. 5.1. договора: Заявки по подключению Клиентов в п 2.1.1 должны быть выполнены в течение 36 рабочих часов с момента направления заявки в веб интерфейс. П. 5.2. договора: Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 Договора, должны быть выполнены в течение 4 ч. ЭС: • Магистральных ВОЛС (МС) в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Распределительных ВОЛС (РС) в срок: не более 12 (Двенадцати) часов; • Выносов ВОЛС в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Электропитание объектов ГУТС: не более 8 часов; |
| Условия оплаты | B2C: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ при условии подписания Сторонами Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к настоящему договору, Ежемесячного Отчета об оказанном платном Сервисе, Отчета о переданных посредством Web-интерфейса заявках по программе потребительского кредитования и получения Заказчиком счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством. B2B: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ, Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к договору. ЭС: Оплата принятых Заказчиком работ по Договору производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания обеими Сводного Акта выполненных работ Приложение №5, Ведомости использования оборудования Заказчика Приложение №10, Сводного отчета об использовании оборудования Заказчика Приложение №12 и при условии получения счета, счет-фактуры Подрядчика. |
| Квалификационные требования к участнику | 1. Наличие опыта исполнения обязательств по аналогичным Договорам за последние 2 года; Примечание: под аналогичными договорами понимаются работы: - Работы по подключению Клиентов; - Работы по сервисному обслуживанию Клиентов; - Работы по модернизации портовой емкости; - Работы по устранению повреждений, - Работы выполнению планово-профилактических работ, - Работы техническому обслуживанию на ГУТС 2. Наличие собственного или арендуемого помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона, для хранения оборудования, выдаваемого заказчиком или демонтированного не менее 100 кв.м. 3. Наличие материальной базы, инструментов и оборудования у специалистов (подробнее в Приложении №10 к настоящему Извещению); 4. Наличие автомобильного транспорта в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 5. Наличие спецтехники (автовышки) в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 6. Наличие квалифицированных сотрудников, необходимых для полного и своевременного предоставления услуг в соответствии с условиями настоящего запроса, с указанием роли (технический директор, руководитель, монтажник, инженер и т.д.) 7. Уровень подготовки профильных специалистов: высшее, среднее специальное техническое; 8. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском к работам на высоте не ниже 2 группы (действующее) 9. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском на 3 группу по электробезопасности (действующее) |
| Дополнительные условия и требования | 1. Цены на Работы установлены в рублях РФ и являются окончательными и неизменными в течение срока действия договора, включают в себя все издержки Подрядчика связанные с исполнением договора. 2. Объемы работ являются ориентировочными, уточняются техническим заданием. 3. Организатор запроса коммерческих предложений оставляет за собой право объявить Переторжку. Количество Переторжек остается на усмотрение Организатора. 4. Подтверждение наличия предоставленной информации о складах/машинах/персонала/инструмента согласно предоставленной информации, в требованиях к участникам - подтверждается выездным аудитом на площадку Подрядной Организации по желанию Организатора закупки! 5. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса коммерческих предложений в электронной форме либо от его результатов, а также вправе отказаться от заключения договора в любое время проведения настоящей закупочной процедуры вплоть момента до заключения договора. |
| Требования к составу заявки на участие в лоте | 1. Коммерческое предложение (Приложение №3 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 2. Расценки (Приложение №4 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 3. Заполненная форма «Анкета для заполнения участником» в сканированном виде с подписью и печатью. (Приложение №9 к настоящему Извещению). 4. Копии актов выполненных работ. 5. Выписка ЕГРН или договор аренды помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона площадью не менее 100 кв.м. 6. ПТС или СТС или действующий договор аренды на автомобильный транспорт. 7. ПТС или СТС или действующий договор аренды на спецтехнику. 8. Копии действующих удостоверений с допуском к работам на высоте на 3 (Три) человека. 9. Копии действующих удостоверений на 3 группу по электробезопасности на 3 (Три) человека. |

Лот №23. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Тюменской области.

| Содержание лота | В соответствии с Приложением №1 |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена, без НДС | 5 770 066.24 RUB |
| Особенности проведения закупочной процедуры | Лотовая |
| Сроки подачи заявок на участие | Дата начала приема заявок: 21.03.2025 15:00 МСК Дата завершения приема заявок: 31.03.2025 16:00 МСК Рассмотрение Заявок: Подведение итогов: |
| Срок действия договора | 12 (Двенадцать) календарных месяцев с даты подписания договора или до исчерпания суммы договора в зависимости от того, что наступит позднее. Проекты договоров (Приложения №6, №7 и №8 к настоящему Извещению). |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с документацией. |
| Условия поставки | В соответствии с документацией. |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с момента подписания договора. Сроки выполнения работ для конкретных видов работ: B2C: П. 5.1. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п. 2.1.1. не позднее, чем за 12 часов до планового времени начала выполнения Работ (далее - Заявки на подключение). Заявки по подключению Клиентов должны быть выполнены в конкретное дата и время, указанное в Заявке, но в любом случае в течение 72 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении) согласно настоящего пункта. П. 5.2. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п.2.1.2 не позднее, чем за 1 час до планового времени начала выполнения Работ (далее – Сервисные заявки). Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 настоящего Договора, должны быть выполнены в течение 48 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении - уведомление) согласно настоящему пункту. B2B: П. 5.1. договора: Заявки по подключению Клиентов в п 2.1.1 должны быть выполнены в течение 36 рабочих часов с момента направления заявки в веб интерфейс. П. 5.2. договора: Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 Договора, должны быть выполнены в течение 4 ч. ЭС: • Магистральных ВОЛС (МС) в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Распределительных ВОЛС (РС) в срок: не более 12 (Двенадцати) часов; • Выносов ВОЛС в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Электропитание объектов ГУТС: не более 8 часов; |
| Условия оплаты | B2C: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ при условии подписания Сторонами Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к настоящему договору, Ежемесячного Отчета об оказанном платном Сервисе, Отчета о переданных посредством Web-интерфейса заявках по программе потребительского кредитования и получения Заказчиком счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством. B2B: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ, Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к договору. ЭС: Оплата принятых Заказчиком работ по Договору производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания обеими Сводного Акта выполненных работ Приложение №5, Ведомости использования оборудования Заказчика Приложение №10, Сводного отчета об использовании оборудования Заказчика Приложение №12 и при условии получения счета, счет-фактуры Подрядчика. |
| Квалификационные требования к участнику | 1. Наличие опыта исполнения обязательств по аналогичным Договорам за последние 2 года; Примечание: под аналогичными договорами понимаются работы: - Работы по подключению Клиентов; - Работы по сервисному обслуживанию Клиентов; - Работы по модернизации портовой емкости; - Работы по устранению повреждений, - Работы выполнению планово-профилактических работ, - Работы техническому обслуживанию на ГУТС 2. Наличие собственного или арендуемого помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона, для хранения оборудования, выдаваемого заказчиком или демонтированного не менее 100 кв.м. 3. Наличие материальной базы, инструментов и оборудования у специалистов (подробнее в Приложении №10 к настоящему Извещению); 4. Наличие автомобильного транспорта в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 5. Наличие спецтехники (автовышки) в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 6. Наличие квалифицированных сотрудников, необходимых для полного и своевременного предоставления услуг в соответствии с условиями настоящего запроса, с указанием роли (технический директор, руководитель, монтажник, инженер и т.д.) 7. Уровень подготовки профильных специалистов: высшее, среднее специальное техническое; 8. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском к работам на высоте не ниже 2 группы (действующее) 9. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском на 3 группу по электробезопасности (действующее) |
| Дополнительные условия и требования | 1. Цены на Работы установлены в рублях РФ и являются окончательными и неизменными в течение срока действия договора, включают в себя все издержки Подрядчика связанные с исполнением договора. 2. Объемы работ являются ориентировочными, уточняются техническим заданием. 3. Организатор запроса коммерческих предложений оставляет за собой право объявить Переторжку. Количество Переторжек остается на усмотрение Организатора. 4. Подтверждение наличия предоставленной информации о складах/машинах/персонала/инструмента согласно предоставленной информации, в требованиях к участникам - подтверждается выездным аудитом на площадку Подрядной Организации по желанию Организатора закупки! 5. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса коммерческих предложений в электронной форме либо от его результатов, а также вправе отказаться от заключения договора в любое время проведения настоящей закупочной процедуры вплоть момента до заключения договора. |
| Требования к составу заявки на участие в лоте | 1. Коммерческое предложение (Приложение №3 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 2. Расценки (Приложение №4 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 3. Заполненная форма «Анкета для заполнения участником» в сканированном виде с подписью и печатью. (Приложение №9 к настоящему Извещению). 4. Копии актов выполненных работ. 5. Выписка ЕГРН или договор аренды помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона площадью не менее 100 кв.м. 6. ПТС или СТС или действующий договор аренды на автомобильный транспорт. 7. ПТС или СТС или действующий договор аренды на спецтехнику. 8. Копии действующих удостоверений с допуском к работам на высоте на 3 (Три) человека. 9. Копии действующих удостоверений на 3 группу по электробезопасности на 3 (Три) человека. |

Лот №24. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Ульяновской области.

| Содержание лота | В соответствии с Приложением №1 |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена, без НДС | 5 466 074.72 RUB |
| Особенности проведения закупочной процедуры | Лотовая |
| Сроки подачи заявок на участие | Дата начала приема заявок: 21.03.2025 15:00 МСК Дата завершения приема заявок: 31.03.2025 16:00 МСК Рассмотрение Заявок: Подведение итогов: |
| Срок действия договора | 12 (Двенадцать) календарных месяцев с даты подписания договора или до исчерпания суммы договора в зависимости от того, что наступит позднее. Проекты договоров (Приложения №6, №7 и №8 к настоящему Извещению). |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с документацией. |
| Условия поставки | В соответствии с документацией. |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с момента подписания договора. Сроки выполнения работ для конкретных видов работ: B2C: П. 5.1. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п. 2.1.1. не позднее, чем за 12 часов до планового времени начала выполнения Работ (далее - Заявки на подключение). Заявки по подключению Клиентов должны быть выполнены в конкретное дата и время, указанное в Заявке, но в любом случае в течение 72 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении) согласно настоящего пункта. П. 5.2. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п.2.1.2 не позднее, чем за 1 час до планового времени начала выполнения Работ (далее – Сервисные заявки). Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 настоящего Договора, должны быть выполнены в течение 48 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении - уведомление) согласно настоящему пункту. B2B: П. 5.1. договора: Заявки по подключению Клиентов в п 2.1.1 должны быть выполнены в течение 36 рабочих часов с момента направления заявки в веб интерфейс. П. 5.2. договора: Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 Договора, должны быть выполнены в течение 4 ч. ЭС: • Магистральных ВОЛС (МС) в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Распределительных ВОЛС (РС) в срок: не более 12 (Двенадцати) часов; • Выносов ВОЛС в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Электропитание объектов ГУТС: не более 8 часов; |
| Условия оплаты | B2C: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ при условии подписания Сторонами Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к настоящему договору, Ежемесячного Отчета об оказанном платном Сервисе, Отчета о переданных посредством Web-интерфейса заявках по программе потребительского кредитования и получения Заказчиком счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством. B2B: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ, Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к договору. ЭС: Оплата принятых Заказчиком работ по Договору производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания обеими Сводного Акта выполненных работ Приложение №5, Ведомости использования оборудования Заказчика Приложение №10, Сводного отчета об использовании оборудования Заказчика Приложение №12 и при условии получения счета, счет-фактуры Подрядчика. |
| Квалификационные требования к участнику | 1. Наличие опыта исполнения обязательств по аналогичным Договорам за последние 2 года; Примечание: под аналогичными договорами понимаются работы: - Работы по подключению Клиентов; - Работы по сервисному обслуживанию Клиентов; - Работы по модернизации портовой емкости; - Работы по устранению повреждений, - Работы выполнению планово-профилактических работ, - Работы техническому обслуживанию на ГУТС 2. Наличие собственного или арендуемого помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона, для хранения оборудования, выдаваемого заказчиком или демонтированного не менее 100 кв.м. 3. Наличие материальной базы, инструментов и оборудования у специалистов (подробнее в Приложении №10 к настоящему Извещению); 4. Наличие автомобильного транспорта в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 5. Наличие спецтехники (автовышки) в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 6. Наличие квалифицированных сотрудников, необходимых для полного и своевременного предоставления услуг в соответствии с условиями настоящего запроса, с указанием роли (технический директор, руководитель, монтажник, инженер и т.д.) 7. Уровень подготовки профильных специалистов: высшее, среднее специальное техническое; 8. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском к работам на высоте не ниже 2 группы (действующее) 9. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском на 3 группу по электробезопасности (действующее) |
| Дополнительные условия и требования | 1. Цены на Работы установлены в рублях РФ и являются окончательными и неизменными в течение срока действия договора, включают в себя все издержки Подрядчика связанные с исполнением договора. 2. Объемы работ являются ориентировочными, уточняются техническим заданием. 3. Организатор запроса коммерческих предложений оставляет за собой право объявить Переторжку. Количество Переторжек остается на усмотрение Организатора. 4. Подтверждение наличия предоставленной информации о складах/машинах/персонала/инструмента согласно предоставленной информации, в требованиях к участникам - подтверждается выездным аудитом на площадку Подрядной Организации по желанию Организатора закупки! 5. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса коммерческих предложений в электронной форме либо от его результатов, а также вправе отказаться от заключения договора в любое время проведения настоящей закупочной процедуры вплоть момента до заключения договора. |
| Требования к составу заявки на участие в лоте | 1. Коммерческое предложение (Приложение №3 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 2. Расценки (Приложение №4 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 3. Заполненная форма «Анкета для заполнения участником» в сканированном виде с подписью и печатью. (Приложение №9 к настоящему Извещению). 4. Копии актов выполненных работ. 5. Выписка ЕГРН или договор аренды помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона площадью не менее 100 кв.м. 6. ПТС или СТС или действующий договор аренды на автомобильный транспорт. 7. ПТС или СТС или действующий договор аренды на спецтехнику. 8. Копии действующих удостоверений с допуском к работам на высоте на 3 (Три) человека. 9. Копии действующих удостоверений на 3 группу по электробезопасности на 3 (Три) человека. |

Лот №25. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Челябинской области.

| Содержание лота | В соответствии с Приложением №1 |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена, без НДС | 397 570.86 RUB |
| Особенности проведения закупочной процедуры | Лотовая |
| Сроки подачи заявок на участие | Дата начала приема заявок: 21.03.2025 15:00 МСК Дата завершения приема заявок: 31.03.2025 16:00 МСК Рассмотрение Заявок: Подведение итогов: |
| Срок действия договора | 12 (Двенадцать) календарных месяцев с даты подписания договора или до исчерпания суммы договора в зависимости от того, что наступит позднее. Проекты договоров (Приложения №6, №7 и №8 к настоящему Извещению). |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с документацией. |
| Условия поставки | В соответствии с документацией. |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с момента подписания договора. Сроки выполнения работ для конкретных видов работ: B2C: П. 5.1. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п. 2.1.1. не позднее, чем за 12 часов до планового времени начала выполнения Работ (далее - Заявки на подключение). Заявки по подключению Клиентов должны быть выполнены в конкретное дата и время, указанное в Заявке, но в любом случае в течение 72 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении) согласно настоящего пункта. П. 5.2. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п.2.1.2 не позднее, чем за 1 час до планового времени начала выполнения Работ (далее – Сервисные заявки). Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 настоящего Договора, должны быть выполнены в течение 48 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении - уведомление) согласно настоящему пункту. B2B: П. 5.1. договора: Заявки по подключению Клиентов в п 2.1.1 должны быть выполнены в течение 36 рабочих часов с момента направления заявки в веб интерфейс. П. 5.2. договора: Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 Договора, должны быть выполнены в течение 4 ч. ЭС: • Магистральных ВОЛС (МС) в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Распределительных ВОЛС (РС) в срок: не более 12 (Двенадцати) часов; • Выносов ВОЛС в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Электропитание объектов ГУТС: не более 8 часов; |
| Условия оплаты | B2C: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ при условии подписания Сторонами Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к настоящему договору, Ежемесячного Отчета об оказанном платном Сервисе, Отчета о переданных посредством Web-интерфейса заявках по программе потребительского кредитования и получения Заказчиком счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством. B2B: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ, Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к договору. ЭС: Оплата принятых Заказчиком работ по Договору производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания обеими Сводного Акта выполненных работ Приложение №5, Ведомости использования оборудования Заказчика Приложение №10, Сводного отчета об использовании оборудования Заказчика Приложение №12 и при условии получения счета, счет-фактуры Подрядчика. |
| Квалификационные требования к участнику | 1. Наличие опыта исполнения обязательств по аналогичным Договорам за последние 2 года; Примечание: под аналогичными договорами понимаются работы: - Работы по подключению Клиентов; - Работы по сервисному обслуживанию Клиентов; - Работы по модернизации портовой емкости; - Работы по устранению повреждений, - Работы выполнению планово-профилактических работ, - Работы техническому обслуживанию на ГУТС 2. Наличие собственного или арендуемого помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона, для хранения оборудования, выдаваемого заказчиком или демонтированного не менее 100 кв.м. 3. Наличие материальной базы, инструментов и оборудования у специалистов (подробнее в Приложении №10 к настоящему Извещению); 4. Наличие автомобильного транспорта в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 5. Наличие спецтехники (автовышки) в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 6. Наличие квалифицированных сотрудников, необходимых для полного и своевременного предоставления услуг в соответствии с условиями настоящего запроса, с указанием роли (технический директор, руководитель, монтажник, инженер и т.д.) 7. Уровень подготовки профильных специалистов: высшее, среднее специальное техническое; 8. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском к работам на высоте не ниже 2 группы (действующее) 9. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском на 3 группу по электробезопасности (действующее) |
| Дополнительные условия и требования | 1. Цены на Работы установлены в рублях РФ и являются окончательными и неизменными в течение срока действия договора, включают в себя все издержки Подрядчика связанные с исполнением договора. 2. Объемы работ являются ориентировочными, уточняются техническим заданием. 3. Организатор запроса коммерческих предложений оставляет за собой право объявить Переторжку. Количество Переторжек остается на усмотрение Организатора. 4. Подтверждение наличия предоставленной информации о складах/машинах/персонала/инструмента согласно предоставленной информации, в требованиях к участникам - подтверждается выездным аудитом на площадку Подрядной Организации по желанию Организатора закупки! 5. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса коммерческих предложений в электронной форме либо от его результатов, а также вправе отказаться от заключения договора в любое время проведения настоящей закупочной процедуры вплоть момента до заключения договора. |
| Требования к составу заявки на участие в лоте | 1. Коммерческое предложение (Приложение №3 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 2. Расценки (Приложение №4 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 3. Заполненная форма «Анкета для заполнения участником» в сканированном виде с подписью и печатью. (Приложение №9 к настоящему Извещению). 4. Копии актов выполненных работ. 5. Выписка ЕГРН или договор аренды помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона площадью не менее 100 кв.м. 6. ПТС или СТС или действующий договор аренды на автомобильный транспорт. 7. ПТС или СТС или действующий договор аренды на спецтехнику. 8. Копии действующих удостоверений с допуском к работам на высоте на 3 (Три) человека. 9. Копии действующих удостоверений на 3 группу по электробезопасности на 3 (Три) человека. |

Лот №26. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Ярославской области.

| Содержание лота | В соответствии с Приложением №1 |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена, без НДС | 2 367 809.92 RUB |
| Особенности проведения закупочной процедуры | Лотовая |
| Сроки подачи заявок на участие | Дата начала приема заявок: 21.03.2025 15:00 МСК Дата завершения приема заявок: 31.03.2025 16:00 МСК Рассмотрение Заявок: Подведение итогов: |
| Срок действия договора | 12 (Двенадцать) календарных месяцев с даты подписания договора или до исчерпания суммы договора в зависимости от того, что наступит позднее. Проекты договоров (Приложения №6, №7 и №8 к настоящему Извещению). |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с документацией. |
| Условия поставки | В соответствии с документацией. |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с момента подписания договора. Сроки выполнения работ для конкретных видов работ: B2C: П. 5.1. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п. 2.1.1. не позднее, чем за 12 часов до планового времени начала выполнения Работ (далее - Заявки на подключение). Заявки по подключению Клиентов должны быть выполнены в конкретное дата и время, указанное в Заявке, но в любом случае в течение 72 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении) согласно настоящего пункта. П. 5.2. договора: Заказчик направляет Заявку Подрядчику в Мобильном приложении на Работы, указанные в п.2.1.2 не позднее, чем за 1 час до планового времени начала выполнения Работ (далее – Сервисные заявки). Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 настоящего Договора, должны быть выполнены в течение 48 ч. с момента уведомления (дата и время направления Подрядчику заявки в Мобильном приложении - уведомление) согласно настоящему пункту. B2B: П. 5.1. договора: Заявки по подключению Клиентов в п 2.1.1 должны быть выполнены в течение 36 рабочих часов с момента направления заявки в веб интерфейс. П. 5.2. договора: Сервисные заявки, указанные в п.2.1.2 Договора, должны быть выполнены в течение 4 ч. ЭС: • Магистральных ВОЛС (МС) в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Распределительных ВОЛС (РС) в срок: не более 12 (Двенадцати) часов; • Выносов ВОЛС в срок: не более 8 (Восьми) часов; • Электропитание объектов ГУТС: не более 8 часов; |
| Условия оплаты | B2C: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ при условии подписания Сторонами Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к настоящему договору, Ежемесячного Отчета об оказанном платном Сервисе, Отчета о переданных посредством Web-интерфейса заявках по программе потребительского кредитования и получения Заказчиком счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством. B2B: Оплата Работ по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема выполненных работ, Сводного отчета об использовании материалов/оборудования, составленного по форме Приложения № 7 к договору. ЭС: Оплата принятых Заказчиком работ по Договору производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания обеими Сводного Акта выполненных работ Приложение №5, Ведомости использования оборудования Заказчика Приложение №10, Сводного отчета об использовании оборудования Заказчика Приложение №12 и при условии получения счета, счет-фактуры Подрядчика. |
| Квалификационные требования к участнику | 1. Наличие опыта исполнения обязательств по аналогичным Договорам за последние 2 года; Примечание: под аналогичными договорами понимаются работы: - Работы по подключению Клиентов; - Работы по сервисному обслуживанию Клиентов; - Работы по модернизации портовой емкости; - Работы по устранению повреждений, - Работы выполнению планово-профилактических работ, - Работы техническому обслуживанию на ГУТС 2. Наличие собственного или арендуемого помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона, для хранения оборудования, выдаваемого заказчиком или демонтированного не менее 100 кв.м. 3. Наличие материальной базы, инструментов и оборудования у специалистов (подробнее в Приложении №10 к настоящему Извещению); 4. Наличие автомобильного транспорта в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 5. Наличие спецтехники (автовышки) в количестве 1 (Один) шт., обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту выполнения работ. 6. Наличие квалифицированных сотрудников, необходимых для полного и своевременного предоставления услуг в соответствии с условиями настоящего запроса, с указанием роли (технический директор, руководитель, монтажник, инженер и т.д.) 7. Уровень подготовки профильных специалистов: высшее, среднее специальное техническое; 8. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском к работам на высоте не ниже 2 группы (действующее) 9. Наличие у сотрудников удостоверений с допуском на 3 группу по электробезопасности (действующее) |
| Дополнительные условия и требования | 1. Цены на Работы установлены в рублях РФ и являются окончательными и неизменными в течение срока действия договора, включают в себя все издержки Подрядчика связанные с исполнением договора. 2. Объемы работ являются ориентировочными, уточняются техническим заданием. 3. Организатор запроса коммерческих предложений оставляет за собой право объявить Переторжку. Количество Переторжек остается на усмотрение Организатора. 4. Подтверждение наличия предоставленной информации о складах/машинах/персонала/инструмента согласно предоставленной информации, в требованиях к участникам - подтверждается выездным аудитом на площадку Подрядной Организации по желанию Организатора закупки! 5. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса коммерческих предложений в электронной форме либо от его результатов, а также вправе отказаться от заключения договора в любое время проведения настоящей закупочной процедуры вплоть момента до заключения договора. |
| Требования к составу заявки на участие в лоте | 1. Коммерческое предложение (Приложение №3 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 2. Расценки (Приложение №4 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 3. Заполненная форма «Анкета для заполнения участником» в сканированном виде с подписью и печатью. (Приложение №9 к настоящему Извещению). 4. Копии актов выполненных работ. 5. Выписка ЕГРН или договор аренды помещения офисного или складского типа на обслуживаемой территории региона площадью не менее 100 кв.м. 6. ПТС или СТС или действующий договор аренды на автомобильный транспорт. 7. ПТС или СТС или действующий договор аренды на спецтехнику. 8. Копии действующих удостоверений с допуском к работам на высоте на 3 (Три) человека. 9. Копии действующих удостоверений на 3 группу по электробезопасности на 3 (Три) человека. |

Примечания:

1. Организатор вправе отказаться от проведения настоящей закупки. 2. Организатор оставляет за собой право объявить Переторжку. Количество Переторжек остается на усмотрение Организатора. 3. Организатор может проверить достоверность информации, представленной Участниками настоящей закупки. В случае представления недостоверной информации Организатор может отказаться от подписания Договора и не допускать Участника к участию в последующих закупках, проводимых Организатором. 4. Организатор может по своему усмотрению продлить срок подачи предложений, внеся соответствующие корректировки в закупочную документацию и отправив уведомление Участникам закупки. В таком случае срок действия всех прав и обязанностей Организатора и Участников, также, как и предложений Участников, продлевается с учетом измененных сроков подачи. 5. Организатор имеет право отклонить предложения, представленные после окончания срока подачи предложений, независимо от причин задержки. 6. Информация касательно изучения, разъяснения, оценки и сопоставления предложений Участников, а также рекомендации по присуждению договора не подлежат разглашению Участникам или иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу до тех пор, пока не будет объявлен победитель закупки. Попытки Участников повлиять на рассмотрение Организатором предложений или на присуждение договора могут служить основанием для отклонения предложений таких Участников. 7. Для того чтобы облегчить процедуру изучения, оценки и сопоставления предложений Участников, Организатор может, по своему усмотрению, попросить Участника дать разъяснения по его предложению. Просьба о разъяснении и соответствующие вопросы направляются непосредственно уполномоченному представителю Участника, либо направляются письмом, по e-mail (скано-браз официального письма на бланке Организатора) или факсу. 8. Предложение Участника считается отвечающим требованиям, если оно соответствует условиям, положениям и характеристикам закупочной документации без отклонений или оговорок. Если какое-либо предложение признано не отвечающим требованиям, Организатор имеет право отклонить такое предложение. 9. Запросы разъяснений размещаются Участниками на Портале закупок Дом.ru. 10. Данная закупка не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 ч.1 ГК РФ; 11. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 ч.2 ГК РФ; 12. Таким образом, данная процедура не накладывает на Организатора и Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

Приложения:
Приложение №1 Содержание лотов закупочной процедуры
Приложение №2 Адреса поставки
Приложение №3 Форма предложения.docx (доступно для скачивания после регистрации)
Приложение №4 Единичные расценки ЧС.xlsx (доступно для скачивания после регистрации)
Приложение №5 Информация по формированию сумм работ.xlsx (доступно для скачивания после регистрации)
Приложение №6 B2C_Форма договора шаблон 2025 Итог.docx (доступно для скачивания после регистрации)
Приложение №7 B2B_Форма договора Подключение ЧС.docx (доступно для скачивания после регистрации)
Приложение №8 ЭС_Договор ЧС для тендера 2025 v2.docx (доступно для скачивания после регистрации)
Приложение №9 Анкета для заполнения участником.DOC (доступно для скачивания после регистрации)
Приложение №10 Перечень необходимого инструмента.docx (доступно для скачивания после регистрации)
Приложение №11 B2C_Перечень регионов и н.п для тендера.xlsx (доступно для скачивания после регистрации)
Приложение №12 Информационная карта.doc (доступно для скачивания после регистрации)

Приложение №1

Содержание лотов закупочной процедуры

Лот №1. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Алтайском крае.

| Содержания лота |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед.измерения) |
| 1 | Перечень работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР в соответствии с Приложением №4 и №5 |  | 1.00 (компл) |
| 2 | Перечень услуг для «Городов-миллионеров России» в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |
| 3 | Перечень услуг для прочих городов в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |

Лот №2. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Волгоградской области.

| Содержания лота |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед.измерения) |
| 1 | Перечень работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР в соответствии с Приложением №4 и №5 |  | 1.00 (компл) |
| 2 | Перечень услуг для «Городов-миллионеров России» в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |
| 3 | Перечень услуг для прочих городов в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |

Лот №3. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Воронежской области.

| Содержания лота |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед.измерения) |
| 1 | Перечень работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР в соответствии с Приложением №4 и №5 |  | 1.00 (компл) |
| 2 | Перечень услуг для «Городов-миллионеров России» в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |
| 3 | Перечень услуг для прочих городов в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |

Лот №4. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Иркутской области.

| Содержания лота |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед.измерения) |
| 1 | Перечень работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР в соответствии с Приложением №4 и №5 |  | 1.00 (компл) |
| 2 | Перечень услуг для «Городов-миллионеров России» в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |
| 3 | Перечень услуг для прочих городов в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |

Лот №5. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Краснодарском крае.

| Содержания лота |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед.измерения) |
| 1 | Перечень работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР в соответствии с Приложением №4 и №5 |  | 1.00 (компл) |
| 2 | Перечень услуг для «Городов-миллионеров России» в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |
| 3 | Перечень услуг для прочих городов в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |

Лот №6. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Красноярском крае.

| Содержания лота |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед.измерения) |
| 1 | Перечень работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР в соответствии с Приложением №4 и №5 |  | 1.00 (компл) |
| 2 | Перечень услуг для «Городов-миллионеров России» в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |
| 3 | Перечень услуг для прочих городов в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |

Лот №7. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Курганской области.

| Содержания лота |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед.измерения) |
| 1 | Перечень работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР в соответствии с Приложением №4 и №5 |  | 1.00 (компл) |
| 2 | Перечень услуг для «Городов-миллионеров России» в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |
| 3 | Перечень услуг для прочих городов в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |

Лот №8. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Курской области.

| Содержания лота |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед.измерения) |
| 1 | Перечень работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР в соответствии с Приложением №4 и №5 |  | 1.00 (компл) |
| 2 | Перечень услуг для «Городов-миллионеров России» в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |
| 3 | Перечень услуг для прочих городов в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |

Лот №9. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Липецкой области.

| Содержания лота |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед.измерения) |
| 1 | Перечень работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР в соответствии с Приложением №4 и №5 |  | 1.00 (компл) |
| 2 | Перечень услуг для «Городов-миллионеров России» в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |
| 3 | Перечень услуг для прочих городов в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |

Лот №10. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Нижегородской области.

| Содержания лота |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед.измерения) |
| 1 | Перечень работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР в соответствии с Приложением №4 и №5 |  | 1.00 (компл) |
| 2 | Перечень услуг для «Городов-миллионеров России» в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |
| 3 | Перечень услуг для прочих городов в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |

Лот №11. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Омской области.

| Содержания лота |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед.измерения) |
| 1 | Перечень работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР в соответствии с Приложением №4 и №5 |  | 1.00 (компл) |
| 2 | Перечень услуг для «Городов-миллионеров России» в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |
| 3 | Перечень услуг для прочих городов в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |

Лот №12. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Оренбургской области.

| Содержания лота |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед.измерения) |
| 1 | Перечень работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР в соответствии с Приложением №4 и №5 |  | 1.00 (компл) |
| 2 | Перечень услуг для «Городов-миллионеров России» в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |
| 3 | Перечень услуг для прочих городов в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |

Лот №13. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Пензенской области.

| Содержания лота |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед.измерения) |
| 1 | Перечень работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР в соответствии с Приложением №4 и №5 |  | 1.00 (компл) |
| 2 | Перечень услуг для «Городов-миллионеров России» в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |
| 3 | Перечень услуг для прочих городов в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |

Лот №14. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Пермском крае.

| Содержания лота |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед.измерения) |
| 1 | Перечень работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР в соответствии с Приложением №4 и №5 |  | 1.00 (компл) |
| 2 | Перечень услуг для «Городов-миллионеров России» в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |
| 3 | Перечень услуг для прочих городов в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |

Лот №15. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Республике Марий-Эл.

| Содержания лота |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед.измерения) |
| 1 | Перечень работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР в соответствии с Приложением №4 и №5 |  | 1.00 (компл) |
| 2 | Перечень услуг для «Городов-миллионеров России» в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |
| 3 | Перечень услуг для прочих городов в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |

Лот №16. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Республике Удмуртия.

| Содержания лота |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед.измерения) |
| 1 | Перечень работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР в соответствии с Приложением №4 и №5 |  | 1.00 (компл) |
| 2 | Перечень услуг для «Городов-миллионеров России» в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |
| 3 | Перечень услуг для прочих городов в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |

Лот №17. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Ростовской области.

| Содержания лота |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед.измерения) |
| 1 | Перечень работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР в соответствии с Приложением №4 и №5 |  | 1.00 (компл) |
| 2 | Перечень услуг для «Городов-миллионеров России» в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |
| 3 | Перечень услуг для прочих городов в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |

Лот №18. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Рязанской области.

| Содержания лота |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед.измерения) |
| 1 | Перечень работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР в соответствии с Приложением №4 и №5 |  | 1.00 (компл) |
| 2 | Перечень услуг для «Городов-миллионеров России» в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |
| 3 | Перечень услуг для прочих городов в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |

Лот №19. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Самарской области.

| Содержания лота |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед.измерения) |
| 1 | Перечень работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР в соответствии с Приложением №4 и №5 |  | 1.00 (компл) |
| 2 | Перечень услуг для «Городов-миллионеров России» в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |
| 3 | Перечень услуг для прочих городов в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |

Лот №20. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Саратовской области.

| Содержания лота |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед.измерения) |
| 1 | Перечень работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР в соответствии с Приложением №4 и №5 |  | 1.00 (компл) |
| 2 | Перечень услуг для «Городов-миллионеров России» в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |
| 3 | Перечень услуг для прочих городов в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |

Лот №21. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Тверской области.

| Содержания лота |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед.измерения) |
| 1 | Перечень работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР в соответствии с Приложением №4 и №5 |  | 1.00 (компл) |
| 2 | Перечень услуг для «Городов-миллионеров России» в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |
| 3 | Перечень услуг для прочих городов в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |

Лот №22. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Тульской области.

| Содержания лота |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед.измерения) |
| 1 | Перечень работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР в соответствии с Приложением №4 и №5 |  | 1.00 (компл) |
| 2 | Перечень услуг для «Городов-миллионеров России» в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |
| 3 | Перечень услуг для прочих городов в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |

Лот №23. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Тюменской области.

| Содержания лота |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед.измерения) |
| 1 | Перечень работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР в соответствии с Приложением №4 и №5 |  | 1.00 (компл) |
| 2 | Перечень услуг для «Городов-миллионеров России» в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |
| 3 | Перечень услуг для прочих городов в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |

Лот №24. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Ульяновской области.

| Содержания лота |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед.измерения) |
| 1 | Перечень работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР в соответствии с Приложением №4 и №5 |  | 1.00 (компл) |
| 2 | Перечень услуг для «Городов-миллионеров России» в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |
| 3 | Перечень услуг для прочих городов в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |

Лот №25. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Челябинской области.

| Содержания лота |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед.измерения) |
| 1 | Перечень работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР в соответствии с Приложением №4 и №5 |  | 1.00 (компл) |
| 2 | Перечень услуг для «Городов-миллионеров России» в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |
| 3 | Перечень услуг для прочих городов в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |

Лот №26. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Ярославской области.

| Содержания лота |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед.измерения) |
| 1 | Перечень работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР в соответствии с Приложением №4 и №5 |  | 1.00 (компл) |
| 2 | Перечень услуг для «Городов-миллионеров России» в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |
| 3 | Перечень услуг для прочих городов в соответствии с Приложением №4 |  | 1.00 (компл) |

Приложение №2

Адреса поставки

Лот №1. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Алтайском крае.
не указано

Лот №2. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Волгоградской области.
не указано

Лот №3. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Воронежской области.
не указано

Лот №4. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Иркутской области.
не указано

Лот №5. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Краснодарском крае.
не указано

Лот №6. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Красноярском крае.
не указано

Лот №7. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Курганской области.
не указано

Лот №8. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Курской области.
не указано

Лот №9. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Липецкой области.
не указано

Лот №10. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Нижегородской области.
не указано

Лот №11. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Омской области.
не указано

Лот №12. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Оренбургской области.
не указано

Лот №13. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Пензенской области.
не указано

Лот №14. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Пермском крае.
не указано

Лот №15. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Республике Марий-Эл.
не указано

Лот №16. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Республике Удмуртия.
не указано

Лот №17. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Ростовской области.
не указано

Лот №18. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Рязанской области.
не указано

Лот №19. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Самарской области.
не указано

Лот №20. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Саратовской области.
не указано

Лот №21. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Тверской области.
не указано

Лот №22. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Тульской области.
не указано

Лот №23. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Тюменской области.
не указано

Лот №24. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Ульяновской области.
не указано

Лот №25. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Челябинской области.
не указано

Лот №26. Выполнение работ по подключению и сервису клиентов, АВР, ППР на сетях в частном секторе в 2025 г. в Ярославской области.
не указано